Согласовано                                                                                     Утверждаю:

И.о. первого заместителя                                                                Врио главы администрации

Администрации Погарского района                                              Погарского района

__________________Зенченко Н.П.                                            ____________Н.И.Астащенко

ПЛАН

Мероприятий по благоустройству пгт Погар

на 2018г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность проведения | Сроки исполнения | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал |  |  |  |
| 1 | Содержание мест захоронения | 1 раз в месяц | 1 квартал | 20 |
| 2 | Обслуживание светофоров | 1 раз в месяц | 1 квартал | 20 |
| 3 | Ремонт дорожных знаков | 1 раз в месяц | 1 квартал | 10 |
| 4 | Замена ламп и ремонт установок уличного освещения | по потребности | 1 квартал | 20 |
| 5 | Откачка сточных вод | по потребности | 1 квартал | 15 |
| 6 | Уборка улиц и тротуаров от мусора | ежедневно | 1 квартал | 300 |
| 7 | Уборка и вывоз снега и посыпка противогололедной смесью | по потребности | 1 квартал | 900 |
| 8 | Уборка туалета в парке | 1 раз в неделю | 1 квартал | 31 |
| 9 | Ямочный ремонт дорог | по потребности | 1 квартал | 66 |
| 10 | Валка деревьев | по потребности | 1 квартал | 35 |
| 11 | Осмотр и очистка водостоков | 1 раз в месяц | 1 квартал | 34 |
|  | Итого: |  |  | 1451 |
|  | 2 квартал |  |  |  |
| 1 | Покраска пешеходных переходов | 1 раз в квартал | апрель | 50 |
| 2 | Обслуживание светофоров | 1 раз в месяц | 2 квартал | 20 |
| 3 | Ремонт дорожных знаков | 1 раз в месяц | 2 квартал | 30 |
| 4 | Замена ламп и ремонт установок уличного освещения | по потребности | 2 квартал | 30 |
| 5 | Откачка сточных вод | по потребности | 2 квартал | 15 |
| 6 | Уборка улиц и тротуаров от мусора | ежедневно | 2 квартал | 600 |
| 7 | Озеленение территорий | ежедневно | 2 квартал | 190 |
| 8 | Уборка туалета в парке | 1 раз в неделю | 2 квартал | 31 |
| 9 | Содержание мест захоронения | 1 раз в месяц | 2 квартал | 70 |
| 10 | Ямочный ремонт дорог | по потребности | 2 квартал | 585 |
| 11 | Планировка и грейдерование дорог | 1 раз | 2 квартал | 90 |
| 12 | Валка деревьев | по потребности | 2 квартал | 110 |
| 11 | Осмотр и очистка водостоков | 1 раз в месяц | 2 квартал | 10 |
| 12 | Побелка бордюров и деревьев | 1 раз | апрель | 20 |
| 13 | Развешивание банеров и флагов | 1 раз в месяц | Май-июнь | 30 |
| 14 | Покраска лавочек и тумб в парке | 1 раз | апрель | 40 |
| 15 | Ремонт детских площадок | по потребности | 2 квартал | 25 |
| 16 | Ремонт и покраска памятников | по потребности | 2 квартал | 26 |
|  | Итого: |  |  | 1972 |
|  | 3 квартал |  |  |  |
| 1 | Покраска пешеходных переходов | 1 раз в квартал | август | 50 |
| 2 | Обслуживание светофоров | 1 раз в месяц | 3 квартал | 20 |
| 3 | Ремонт дорожных знаков | 1 раз в месяц | 3 квартал | 20 |
| 4 | Замена ламп и ремонт установок уличного освещения | по потребности | 3 квартал | 40 |
| 5 | Откачка сточных вод | по потребности | 3 квартал | 15 |
| 6 | Уборка улиц и тротуаров от мусора |  | 3 квартал | 600 |
| 7 | Побелка бордюров и деревьев | 1 раз | сентябрь | 20 |
| 8 | Уборка туалета в парке | 1 раз в неделю | 3 квартал | 31 |
| 9 | Содержание мест захоронения | 1 раз в месяц | 3 квартал | 40 |
| 10 | Ямочный ремонт дорог | по потребности | 3 квартал | 97 |
| 11 | Планировка и грейдерование дорог | 1 раз | 3 квартал | 72 |
| 12 | Валка деревьев | по необходимости | 3 квартал | 100 |
| 13 | Техобслуживание установок уличного освещения |  | 3 квартал | 17 |
| 14 | Озеленение | ежедневно | 3 квартал | 80 |
| 15 | Осмотр и очистка водостоков | 1 раз в месяц | 3 квартал | 10 |
| 16 | Развешивание банеров и флагов | 1 раз в месяц | сентябрь | 15 |
|  | Итого: |  |  | 1227 |
|  | 4 квартал |  |  |  |
| 1 | Обслуживание светофоров | 1 раз в месяц | 4 квартал | 20 |
| 2 | Ремонт дорожных знаков | 1 раз в месяц | 4 квартал | 10 |
| 3 | Замена ламп и ремонт установок уличного освещения | по потребности | 4 квартал | 13 |
| 4 | Откачка сточных вод | по потребности | 4 квартал | 15 |
| 5 | Уборка улиц и тротуаров от мусора | ежедневно | 4 квартал | 300 |
| 6 | Уборка и вывоз снега и посыпка противогололедной смесью | по потребности | 4 квартал | 812 |
| 7 | Уборка туалета в парке | 1 раз в неделю | 4 квартал | 31 |
| 8 | Содержание мест захоронения | 1 раз в месяц | 4 квартал | 20 |
| 9 | Ямочный ремонт дорог | по потребности | 4 квартал | 44 |
| 10 | Осмотр и очистка водостоков | 1 раз в месяц | 4 квартал | 20 |
| 11 | Валка деревьев | по потребности | 4 квартал | 55 |
|  | Итого: |  |  | 1340 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5990 |

Исполнитель: начальник отдела архитектуры,	Романенко В.М.

ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры

администрации Погарского района