Утверждаю:

Глава администрации Погарского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Цыганок

План мероприятий «Дорожная карта» по реализации в Погарском районе

Брянской области мероприятий по благоустройству поселений муниципального образования на 2017-2022 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
| 1 | Принятие нормативного правового акта администрации Погарского района о создании межведомственной комиссии под руководством главы администрации Погарского района в целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения программы района формирование современной городской среды, с обязательным включением в комиссию представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, объединений предпринимателей и иных заинтересованных лиц. | 28.03. 2017 г | И.о. первого заместителя главы администрации Погарского района  Зенченко Н.П.  Заместитель главы администрации Погарского района- начальник финансового управления  Печенко Р.Н.  Глава пгт Погар  Сучкова С.В.  Начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, и градостроительства  Романенко В.М. |  |
| 2. | Разработка и утверждение правил предоставления в 2017 году субсидий из бюджета Брянской области бюджету Погарского района на софинансирование программ современной городской среды на 2017 год. | 20.03.2017г. | Заместитель главы администрации Погарского района- начальник финансового управления  Печенко Р.Н. |  |
| 3. | Сформировать перечень населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек. | До 05.03. 2017 г | И.о. первого заместителя главы администрации Погарского района  Зенченко Н.П.  Начальник отдела строительства,архитектуры, ЖКХ, и градостроительства  Романенко В.М. |  |
| 5. | Подготовка и утверждение программы формирование современной городской среды Погарского района на 2017 год. | До 30.марта 2017 года | И.о. первого заместителя главы администрации Погарского района  Зенченко Н.П.  Заместитель главы администрации Погарского района- начальник финансового управления  Печенко Р.Н.  Глава пгт Погар  Сучкова С.В.  Начальник отдела архитектуры,ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры Романенко В.М. |  |
| 6. | Подготовка и утверждение программы формирование современной городской среды Погарского района на 2018-2022годы. | До 31 декабря 2017 года | И.о. первого заместителя главы администрации Погарского района  Зенченко Н.П.  Заместитель главы администрации Погарского района- начальник финансового управления  Печенко Р.Н.  Глава пгт Погар  Сучкова С.В.  Начальник отдела архитектуры,ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры Романенко В.М.  Директор управляющей компании ООО «Наш дом» Самусенко М .Г.  Директор «МУП МУЖКХ»  Боровик А.Е. |  |
| 7. | Разработка и опубликование для общественного обсуждения (со сроком обсуждения 30 дней со дня опубликования)проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год | До 1 апреля 2017 года | И.о. первого заместителя главы администрации Погарского района  Зенченко Н.П.  Заместитель главы администрации Погарского района- начальник финансового управления  Печенко Р.Н.  Глава пгт Погар  Сучкова С.В.  Начальник отдела архитектуры,ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры Романенко В.М.  Директор управляющей компании ООО «Наш дом» Самусенко М.Г.  Директор «МУП МУЖКХ»  Боровик А.Е. |  |
| 8 | Утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год с результатом общественного осуждения | До 25 мая 2017 года | И.о. первого заместителя главы администрации Погарского района  Зенченко Н.П.  Заместитель главы администрации Погарского района- начальник финансового управления  Печенко Р.Н.  Глава пгт Погар  Сучкова С.В.  Начальник отдела архитектуры,ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры Романенко В.М.  Директор управляющей компании ООО «Наш дом» Самусенко М.Г.  Директор «МУП МУЖКХ»  Боровик А.Е. |  |
| 9 | Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству(заинтересованные лица) дизайн проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта | До 1 июля 2017 года | И.о. первого заместителя главы администрации Погарского района  Зенченко Н.П.  Заместитель главы администрации Погарского района- начальник финансового управления  Печенко Р.Н.  Глава пгт Погар  Сучкова С.В.  Начальник отдела архитектуры,ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры Романенко В.М.  Директор управляющей компании ООО «Наш дом» Самусенко М.Г.  Директор «МУП МУЖКХ»  Боровик А.Е. |  |
| 10. | Обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирование современной городской среды на 2017 год | До начала отопительного периода 2017-2018 годы в муниципальном  образовании | И.о. первого заместителя главы администрации Погарского района  Зенченко Н.П.  Заместитель главы администрации Погарского района- начальник финансового управления  Печенко Р.Н.  Глава пгт Погар  Сучкова С.В.  Начальник отдела архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры Романенко В.М.  Директор управляющей компании ООО «Наш дом» Самусенко М.Г.  Директор «МУП МУЖКХ»  Боровик А.Е. |  |