**муниципальный КОНТРАКТ № 0127200000218004116-0107131-01 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт Погар Брянской области во 2-м квартале, д.3, 7, 27.**

ИКЗ: 183322300095532520100100460014399244

 Пгт. Погар «14» августа 2018г.

 Администрация Погарского района Брянской области, действующая от имени муниципального образования «Погарское городское поселение», Устава муниципального образования «Погарского городского поселения Погарского района Брянской области», на основании Решения № 5-29 от 28.11.2014г. «О принятии Погарским районом части полномочий, по решению вопросов местного значения администрацией Погарского района», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Погарского района цыганок Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные сети", именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Сороко Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые - «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и по результатам электронного аукциона (протокол № 0127200000218004116 от 02.08.2018г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в пгт Погар Брянской области во 2-м квартале, д.3, 7, 27.., в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды», в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта, с действующими строительными нормами и правилами, сметной документацией (Приложение №2 Техническое задание), определяющей его технические характеристики, а так же качество и комплектность, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в течении 60 календарных дней с момента заключения контракта.

1.3. Выполнение работ осуществляется по адресу: Брянская обл, пгт.Погар.

1.4. Все работы выполняются силами Подрядчика, из его материалов и средств.

1.5. При исполнении настоящего Контракта, Подрядчик может привлечь в рамках существующего законодательства субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Подрядчик обязуется:**

2.1.1. Осуществить выполнение работ по адресу, указанному в п.1.3. настоящего контракта, передать Работы по количеству и качеству, в соответствии с требованиями контракта.

2.1.2. Информировать Заказчика о заключении договора субподряда. Заказчик может рекомендовать Подрядчику замену субподрядчика при наличии мотивированной обоснованной причины.

В любом случае Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

2.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

2.1.5. Нести риск случайного уничтожения и случайного повреждения результата выполненных работ на объекте до момента сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, кроме случаев, связанных с непреодолимой силой.

2.1.6. Компенсировать Заказчику убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

2.1.7. Передать вместе с Работами необходимую техническую и иную документацию, снабженную переводом на русский язык.

2.1.8. Заблаговременно известить Заказчика о точной дате выполнения работ, в противном случае претензии по сроку приемки работ не принимаются.

2.1.9. Допускать представителей Заказчика для проверки выполнения контракта и качества работ, представлять Заказчику необходимую информацию.

2.1.10. По окончании работ сдать результаты работы Заказчику и подготовить акт выполненных работ (КС-2), (КС-3), счет-фактуру.

2.1.11. В случае несоответствия выполненных Работ сметной документации контракта сторонами составляется акт (дефектная ведомость) с перечнем недостатков. Для участия в составлении дефектной ведомости Подрядчик должен направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в противном случае дефектная ведомость составляется комиссией Заказчика в одностороннем порядке.

**2.3. Подрядчик вправе:**

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ КС-2, справок формы КС-3 по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Контракта.

2.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков (соисполнителей). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

2.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

**2.2. Заказчик обязуется:**

2.2.1. Проводить проверки Подрядчика по организации им производства работ и контроля качества на объекте.

2.2.2. Предъявлять претензии к Подрядчику в связи с некачественным выполнением работ, невыполнение работ в сроки установленные Контрактом, ГК РФ и иными нормативными правовыми актами. Требовать от Подрядчика устранение некачественно выполненных работ, а также выполнения работ в установленные сроки.

2.2.3. Проверять обоснованность применяемых расценок, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организацией к оплате за выполненные работы.

2.2.4.Принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях установленных настоящим контрактом.

2.2.5.Произвести приемку работ и оформление необходимых документов или дать мотивированный отказ о приемке работ в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ.

2.2.6.Приемка работ по количеству и качеству осуществляется Заказчиком согласно требованиям и условиям настоящего контракта. Работы должны быть идентифицированы, то есть определенно обособлены, или иным образом обозначены как работы, являющиеся предметом данного контракта.

**2.1. Заказчик вправе:**

2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

2.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

2.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

2.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

2.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема

и стоимости этих работ.

5.1.7. В случае изменения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств оплатить работы досрочно.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

3.1. Цена Контракта составляет 2 093 396,00 рублей ( Два миллиона девяносто три тысячи триста девяносто шесть рублей, 00 копеек), НДС не облагается.

3.1.1. Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.1.2. В цену Контракта включают все расходы необходимые для исполнения Контракта, в том числе расходы на перевозку рабочих, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.1.3. В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, НДС в акты выполненных работ не включаются (за исключением компенсации НДС на материалы, арендованные машины и механизмы при предъявлении подтверждающих документов, в том числе накладных, счетов-фактур). Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии с МДС 81-25.2001 (с учетом внесенных изменений и дополнений), МДС 81- 33.2004 (с учетом внесенных изменений и дополнений) и коэффициентов.

 3.1.4. В случае, если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения (без НДС), в течение срока действия Контракта возникает обязанность по уплате НДС, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Контракту, включены в стоимость работ по Контракту, определенную в п. 3.1 настоящего Контракта.

3.2. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Погарское городское поселение Погарского района Брянской области»..

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика за фактически выполненный объем работ в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при отсутствии у Муниципального заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

3.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

3.5. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

 4.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

4.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.1.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042., а именно:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа, начисляемая Заказчику в рамках настоящего контракта составит: 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) .

4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042., а именно:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Сумма штрафа, начисляемая Поставщику в рамках настоящего контракта составит: 209339,60 (Двести девять тысяч триста тридцать девять рублей 60 копеек) рублей, что составляет: 10 % от НМЦК.

4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042., а именно:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа, начисляемая Поставщику в рамках настоящего контракта составит: 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) .

4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

4.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, актов выполненных работ КС-2, справок формы КС-3, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

Подрядчик кроме актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 предоставляет, акты на скрытые работы, исполнительные сметы и схемы и др. для их проверки представителю Заказчика.

5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в [пункте 5.1](file:///%5C%5CServer%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%5C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86.%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.doc#Par715) Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.

5.2.1. По результатам проверки актов о приемке выполненных работ Заказчиком, Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней представляет Заказчику откорректированный акт о приемке выполненных работ по форме № КС – 2 (при наличии такой необходимости) и оформляет справку о стоимости работ по форме № КС – 3.

5.3. При неисполнении подрядчиком обязательств предусмотренных п.5.1., выполненные работы Заказчиком не принимаются и рассматриваются после предоставления Подрядчиком необходимых документов.

5.4. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в приемочную комиссию.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

**6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Подрядчик гарантирует достижение указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим контрактом на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

6.3. Срок гарантии качества на выполненные работы составляет **3 года**, при этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ сторонами.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружаться дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней, гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

**7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: отступление Исполнителя в работе, услуге от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ)

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении «Подрядчику». Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки или документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

7.9. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

7.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Брянской области.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае ели оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

9.3. Если такое уведомление не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта – **104 669,80рублей**.

10.2. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованием статьи 45 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

10.3. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обязательства об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

10.4. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

10.5.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Ч.13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определяет, что возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

– уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

– непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом о контрактной системе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

– изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после истечения срока окончания подачи таких заявок.

10.5.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

10.5.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

10.5.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

10.5.5. Срок действия банковской гарантии;

10.5.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

10.5.7. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

– расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

– платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

– документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

– документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

10.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

10.6.1. Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком):

ИНН 3223005343

КПП 322301001

р/с 40302810400013000199

Отдел УФК по Брянской области

(Комитет по управлению муниципальным имуществом л/с 05273010190)

Отделение Брянск г.Брянск

БИК 041501001

В графе «назначение платежа» указывается: обеспечение исполнения муниципального контракта №0127200000218004116-0107131-01.

10.6.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается не предоставленным.

10.6.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 рабочих дней.

10.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

**11. АНТИДЕМПЕНГОВЫЕ МЕРЫ**

11.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона 157004,70 рублей или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

11.1.1. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

11.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

**12. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА**

12.1. Срок действия Контракта: со дня подписания его обеими сторонами и до 31.12.2018г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств подрядчика.

12.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего Контракта не влечет за собой недействительность других условий или всего Контракта в целом.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение № 1 «Ведомость цены контракта»

Приложение №2 «Техническое задание»

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  |  **Подрядчик** |
|  |  |  |
| **Администрация Погарского района** **Брянской области**243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Ленина, д.1ИНН 3223000955КПП 325201001БИК 041501001р/с 40204810200000100326отделение Брянск г.Брянск (л/сч 03273203740 в УФК по Брянской области) Глава администрации Погарского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.И.Цыганок/м.п. |  | **Общество с ограниченной****ответственностью «Коммунальные сети»**Юридический адрес: 243550, Брянская область, Погар пгт., ул. Набережная, д.2ИНН 3252008772КПП 325201001Р/с 4070281018000003546БИК 041501601Брянское отделение №8605 ПАО Сбербанк г.Брянск 241050, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.10-БГенеральный директор ООО «Коммунальные сети»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Сороко С.В./ М.П. |
|  |  |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту

 №0127200000218004116-0107131-01

 от «14»августа 2018 г.

**ВЕДОМОСТЬ ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

**Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт Погар Брянской области во 2-м квартале, д.3, 7, 27.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость по ПСД (тыс. руб.) | Контрактная цена, руб. |
| 1 | **Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт Погар Брянской области во 2-м квартале, д.3, 7, 27.** | 2 093 396,00 | 2 093 396,00 |
| 2 |  в т.ч. НДС 18% | 319332,00 |  |
| **4** | **Итого:** **Цена контракта в ценах 1 квартал 2018г.** | 2 093 396,00 | 2 093 396,00 |

 Цена Контракта определена по результатам электронного аукциона и составляет :

2 093 396,00 рублей ( Два миллиона девяносто три тысячи триста девяносто шесть рублей, 00 копеек), НДС не облагается.

Стоимость работ по Контракту является твердой.

Договорной индекс определяется как отношение цены Контракта к сметной стоимости объекта и равен – 1

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «Погарское городское поселение Погарского района Брянской области».

 КБК 919050306000L5550244

Настоящая ведомость является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  |  **Подрядчик** |
|  |  |  |
| **Администрация Погарского района** **Брянской области**243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Ленина, д.1ИНН 3223000955КПП 325201001БИК 041501001р/с 40204810200000100326отделение Брянск г.Брянск (л/сч 03273203740 в УФК по Брянской области) Глава администрации Погарского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.И.Цыганок/м.п. |  | **Общество с ограниченной****ответственностью «Коммунальные сети»**Юридический адрес: 243550, Брянская область, Погар пгт., ул. Набережная, д.2ИНН 3252008772КПП 325201001Р/с 4070281018000003546БИК 041501601Брянское отделение №8605 ПАО Сбербанк г.Брянск 241050, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.10-БГенеральный директор ООО «Коммунальные сети»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Сороко С.В./ м.п. |
|  |  |  |

Приложение №2 к

Муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Наименование работ: *Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт Погар Брянской области во 2-м квартале, д.3, 7, 27.***

**Срок выполнения работ:** В течении 60 календарных дней с момента заключения контракта.

**Место выполнения работ:** Брянская область пгт Погар.

**Требования к техническим характеристикам работ (объему работ):** объем работ должен соответствовать локальным сметным расчетам Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт Погар Брянской области во 2-м квартале, д.3, 7, 27.

**Требования к качеству и характеристикам применяемых материалов и оборудованию.**

Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Материалы и оборудование, применяемое Подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ и соответствовать проекту. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Подрядчик несет ответственность за состояние используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

**Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:**

- подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии со сметной документацией;

- подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

**Требования к гарантийному сроку:**

Гарантийный срок на выполняемые работы 3 года с даты ввода объекта в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Используемые материалы | ГОСТ |
| 1 | Бортовой камень бетонный | ГОСТ 6665-91  |
| 2 | Камни бортовые БР 100.30.15 | ГОСТ 6665-91  |
| 3 | Выравнивающий слой из щебня | ГОСТ 8269.0-97  |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93  |
| 5 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые, марка III, тип В | ГОСТ 9128-2013 |
| 6 | Вяжущие материалы | ГОСТ 26871-86  |
| 7 | Горячая асфальтобетонная смесь плотных мелкозернистых типа АБВ | ГОСТ 9128-2013 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, марка II, тип А | ГОСТ 9128-2013 |
| 9 | Кронштейн на стене | ГОСТ 24199-80 |
| 10 | Кронштейн для светильника концевой КР-2 | ГОСТ 9.307-89  |
| 11 | Светильник устанавливаемый вне здания с лампами: светодиодными | ГОСТ Р 55709-2013  |
| 12 | Светильник уличный светодиодный мощность 30 Вт | ГОСТ Р 54350-2015 |
| 13 | Трубы гофрированные ПВХ для защиты проводов и кабелей | ГОСТ 32126.1-2013  |
| 14 | Труба гофрированная ПВХ 16 мм | ГОСТ 32126.1-2013  |
| 15 | Клипса для крепежа гофротрубы диаметром 16 мм | ГОСТ 17679-80 |
| 16 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил-2 и сечением 1,5 мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| 17 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг  | ГОСТ Р 55025-2012 |
| 18 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение | ГОСТ 31996-2012 |
| 19 | Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных | ГОСТ 29137-91 |
| 20 | Фоторыле  | ГОСТ Р 51324.2.1-2012 |
| 21 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | ГОСТ Р 50827.3-2009 |
| 22 | Коробка универсальная марки УК-П | ГОСТ Р 50827.3-2009 |
| 23 | Бетонная подготовка | ГОСТ 26633-2012 |
| 24 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50) | ГОСТ 26633-2012 |
| 25 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | ГОСТ 26633-2012 |
| 26 | Детали закладные весом до 1 килограмма | ГОСТ 10922-2012 |
| 27 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов | ГОСТ 5264-80 |
| 28 | Скамья | ГОСТ 19120-93 |
| 29 | Урна для мусора | ГОСТ 12917-78 |
| 30 | Газонное ограждение | ГОСТ Р 52607-2006 |
| 31 | Ковроочистка | ГОСТ 28415-89 |
| 32 | Стойка для сушки белья | ГОСТ Р 522299-2013  |
| 33 | Качели  | ГОСТ Р 52167-2003 |
| 34 | Песочница | ГОСТ Р 52169-2012 |
| 35 | Качалка на пружине  | ГОСТ Р 52299-2013 |
| 36 | Качалка-балансир  | ГОСТ Р 52299-2004 |
| 37 | Спортивный тренажер Диск+Степ | ГОСТ 10704-91  |
| 38 | Спортивный тренажер ХИПС | ГОСТ Р 56902-2016 |
| 39 | Спортивный тренажер Хипс Шейкер | ГОСТ Р 56902-2016 |
| 40 | Спортивный тренажер Гребля | ГОСТ Р 56902-2016 |
| 41 | Песко-цементная смесь | ГОСТ 31189-2003  |
| 42 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | ГОСТ 10178-85  |
| 43 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | ГОСТ 31357-2007 |
| 44 | Лоток ЛВК ВМ Sir 400 № 0/0 | ГОСТ 10060.2-95  |
| 45 | Заглушка Sir 400 № 0/0-5/10 | ГОСТ 17379-2001  |
| 46 | Лоток ЛВК ВМ Sir 400 с уклоном № 1 | ГОСТ 10060.2-95  |
| 47 | Лоток ЛВК ВМ Sir 400 с уклоном № 2 | ГОСТ 10060.2-95  |
| 48 | Лоток ЛВК ВМ Sir 400 с уклоном № 3 | ГОСТ 10060.2-95  |
| 49 | Лоток ЛВК ВМ Sir 400 с уклоном № 4 | ГОСТ 10060.2-95  |
| 50 | Лоток ЛВК ВМ Sir 400 с уклоном № 5 | ГОСТ 10060.2-95  |
| 51 | Лоток ЛВК ВМ Sir 400 с уклоном № 6 | ГОСТ 10060.2-95  |
| 52 | Лоток ЛВК ВМ Sir 400 с уклоном № 7 | ГОСТ 10060.2-95  |
| 53 | Пескоуловитель Sir 400 односекционный | ГОСТ 9.602-2016  |
| 54 | Решетка чугунная щелевая Sir 400 E600 | ГОСТ 1412-8  |
| 55 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | ГОСТ 8267-93  |
| 56 | Бортовой камень бетонный: при других видах покрытия | ГОСТ 6665-91  |
| 57 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | ГОСТ 26633-2012  |
| 58 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | ГОСТ 28013-98  |
| 59 | Камни бортовые БР 100.20.8 | ГОСТ 6665-91  |