|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | Приложение №1 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды на территории  МО «Погарское городское поселение» на 2018-2024 г. | | | | | | | | | | |
| **План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погаркое городское поселение» на 2018-2024 годы»"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| № | Программа, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | | Ответственный исполнитель | | Источник финансирования | | Объем средств на реализацию, рублей | | | | | | | | | | | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) |
| Всего | | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 6 | 7 |  | |  | 8 | | 9 |
| 1 | **«Формирова-ние современной городской среды Погарского городского поселения на 2018-2024 годы** | | Администрация Погарского района | | федеральный, областной бюджеты | | 10 215 371,26 | | 4 404 282,0 | 5 811 089,26 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1-4 |
| местный бюджет | | 6 290 501,46 | | 231 803,58 | 58 697,88 | 1 000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | | 1000000,0 | 1000000,0 | |
| средства заинтересованных лиц | | 97 004,0 | | 97 004,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| итого по муниципальной программе | | 16 602 876,72 | | 4 733 089,58 | 5 869 787,14 | 1 000000,0 | 1 000000,0 | 1 000000,0 | | 1000000,0 | 1 000000,0 | |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий пгт Погар, ул. 1-й Квартал, д.7, д.10 | | Администрация Погарского района | | федеральный, областной бюджеты | | 1 119 557,0 | | 1 119 557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 2-3 |
| местный бюджет | | 58 924,0 | | 58 924,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | |
| средства заинтересованных лиц | | 10 575,0 | | 10 575,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| итого | | 1 189 056,0 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории пгт Погар, ул. 2-й Квартал, д.3, д.7, д.27 | | Администрация Погарского района | | федеральный, областной бюджеты | | 2 006 720,0 | | 2 006 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2-3 | |
| местный бюджет | | 105 616,58 | | 105 616,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| средства заинтересованных лиц | | 81 422,0 | | 81 422,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| итого | | 2 193 758,0 | | 2 193 758,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории, пгт Погар, ул. Ананченко, д. 16М | | Администрация Погарского района | | федеральный, областной бюджеты | | 671 191,0 | | 671 191,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | |
| местный бюджет | | 35 326,0 | | 35 326,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| средства заинтересованных лиц | | 5 007,0 | | 5 007,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| итого | | 711 524,0 | | 711 524,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Благоустройство общественных территории «Сквер с часовней и памятниками пгт Погар» | | Администрация Погарского района | | федеральный, областной бюджеты | | 606 814,0 | | 606 814,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | |
|  |  | |  | | местный бюджет | | 31 937,0 | | 31 937,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | |
| итого | | 638 751,0 | | 638 751,0 |  |  |  |  |  | |  |  | |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

МО «Погарское городское поселение» на 2018-2024 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2024 г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы | |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:** | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство дворовых территорий пгт Погар, ул. 1-й Квартал, д.7, д.10 | | администрация погарского района Брянской области | | 2018 | | | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов  Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов,  - установка скамеек и урн для мусора,  -обеспечение освещения дворовой территории,  -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд,  -замена бордюрного камня  - установка газонного ограждения | | 2- 3 |
| Благоустройство дворовой территории пгт Погар, ул. 2-й Квартал, д.3, д.7, д.27 | | администрация Погарского района Брянской области | | 2018 | | | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов  Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | ремонт дворовых проездов,  - установка скамеек и урн для мусора,  -обеспечение освещения дворовой территории,  -ремонт (устройство)  - установвка газонного ограждение;  - устройство ливневой канализации;  - установка детского комплекса;  - установка коврочисток;  - установка стойки для сушки белья | | 2- 3 |
| Благоустройство дворовой территории, пгт Погар, ул. Ананченко, д. 16М | | администрация Погарского района Брянской области | | 2018 | | | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов  Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов,  - установка скамеек и урн для мусора,  -обеспечение освещения дворовой территории,  -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд,  -замена бордюрного камня  - установка газонного ограждения | | 2- 3 |
| Адресный перечень дворовых территорий :  Пгт Погар, ул. Ананченко, д. 14  Пгт Погар, ул. Володарского, д.96  Пгт Погар, ул. Квартал — 1, д.1, д.11  Пгт Погар, ул. Ананченко, д.26, д.28  Пгт Погар, ул. Квартал — 1, д.3, д.4, д.5  Пгт Погар, ул. Ананченко, д. 20  Пгт Погар, ул. Чехова, д.2, д.4, д.6  Пгт Погар, ул. Чехова, д.7  Пгт Погар, ул. Октябрьская, д.16  Пгт Погар, ул. Октябрьская, д.19  Пгт Погар, ул. Октябрьская, д.49  Пгт Погар, ул. Октябрьская, д.66  Пгт Погар, ул. Октябрьская, д.85  Пгт Погар, ул. Советская, д.36  Пгт Погар, ул. Советская, д.4 | | администрация Погарского района Брянской области | | 2020 | | | 2024 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов |  | | 2-3 |
| **Общественные территории** | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования:  Общественная территория "Сквер с часовней и памятниками пгт Погар» | | администрация Погарского района Брянской области | | 2018 | | | 2018 | Благоустройство общественно значимой территории города | - укладка плитки;  - установка бортового камня;  - установка скамеек;  - установка урн;  освещение;  - озеленение территории;  - ремонт существующего ограждения | | 1 |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования:  Тротуары Пгт Погар, ул. Ленина  Центральный парк культуры и отдыха  Пгт Погар, ул. Гагарина ПСШ № 1  Пгт Погар по ул. Октябрьская возле ДС № 1  Пгт Погар, ул. Чехова ПСШ № 2  Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Погарского района | | администрация Погарского района Брянской области | | 2019 | | | 2024 | Благоустройство общественно значимой территории города | обустройство пешеходных дорожек, -установка скамеек, урн, устройство освещения, приобретение и установка детского игрового оборудования, спортивного оборудования и т.д. | | 1,4 |
| **Объекты недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | |
| **объекты недвижимого имущества** (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и индивидуальных жилых домов, которые подлежат благоустройству. | | собственники (пользователи) юридические лица и индивидуальные предприниматели (за счет средств указанных лиц) | | | 2019 | | 2020 | Благоустройство территорий общего пользования |  | |  |
|  | | собственники (пользователи)домов  (за счет средств указанных лиц) |  | | | |  |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  |  |  | |  |
|  | | Всего:  из них:  - федеральный, областной бюджеты  - местный бюджет  - внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц) | | | | | | | 16 602 876,72  10 215 371,26  6 290 501,46  97 004,0 руб. | |  |

Приложение №3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

МО «Погарское городское поселение» на 2018-2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**  **МО «Погарское городское поселение» на 2018-2024 г.** | | | | | | | | | | | |
|
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | |
| 1 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Реализация мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований , предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | единицы | - | 3 | - | - |  | - | | - |