**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГАРСКОГО РАЙОНА**

**БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2017 г. № 860

пгт Погар

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 г.» |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 г.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Погарского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Погарского района Н.П. Зенченко.

Глава администрации

Погарского района С.И. Цыганок

Исп. А.В. Степченко

Согласовано:

И.о. первого заместителя главы

администрации Погарского района

Н.П. Зенченко

Начальник отдела архитектуры, ЖКХ,

градостроительства и инфраструктуры

В.М. Романенко

Юрисконсульт отдела правовой, кадровой

и мобилизационной работы

Т.М. Прокопцова

Утверждена постановлением

администрации Погарского района

от 28.11.2017 г. № 860

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «Погарское городское поселение»**

**на 2018-2022 г.»**

пгт Погар

2017 г.

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Погарского района Брянской области |
| Участники Программы | Администрация Погарского района Брянской области, управляющая организация, осуществляющие свою деятельность на территории МО «Погарское городское поселение», собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Погарское городское поселение» |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Погарское городское поселение».  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реавлизацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Погарское городское поселение» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В тексте программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего по программе 11 364 888,43 руб., в том числе:  10 796 644,01 руб. – средства областного бюджета;  568 244,42 руб. – средства бюджета МО «Погарское городское поселение». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит повысить комфортность проживания всех категорий граждан пгт Погар, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования. |

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства в МО «Погарское городское поселение»**

Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха граждан, а так же имеет большое социальное и экономическое значение. Важную роль в благоустройстве населенных пунктов играет и их озеленение. Степень озеленения в городах Брянской области достаточно высокая, сам город Брянск считается одним из самых зеленых городов Центральной России, это относится и к районным центрам области. Степень благоустройства населенных пунктов Брянской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них можно отнести к условно благоустроенным.

В пгт Погар в последние годы уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования. Хотя за счет средств только муниципального образования «Погарское городское поселение» эта работа проводится не так масштабно, как хотелось бы.

Всего многоквартирных домов, расположенных на территории пгт Погар – 290, из них по состоянию на 01.01.2018г. 75 участвуют в региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (остальные дома - дома блокированной застройки). Из всех дворовых территорий только дворовые территории 10 многоквартирных домов можно считать относительно благоустроенными, здесь проживает всего лишь 1 % от общей численности жителей города.

На территории пгт Погар имеется 1 парк, 1 сквер,, 1 пляж, 1 площадь и пешеходная зона центральной улицы поселка городского типа – улицы Октябрьская.

Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно, и долгое время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке властей различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа как Погарского района, так и Брянской области в целом.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение»» на 2018-2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| на 01.01.2018 г. | на  01.01.2019 г. | на  01.01.2020 г. | на  01.01.2021 г. | на  01.01.2022 г. | на  01.01.2023 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 9,3 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 3,14 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,31 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 50 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | - | \* | \* | \* | \* | \* |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  | \* | \* | \* | \* | \* |

\*) значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

1. **Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, цели и задачи программы**

Приоритетом социально-экономического развития городов Брянской области на ближайшие годы должно стать устойчивое повышение качества жизни жителей области на основе экономического роста, развития социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Погарское городское поселение».

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.» будут решаться следующие задачи:

1.повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2. повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

3.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Погарское городское поселение».

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Смена уклада жизни связанная с эффективным использованием всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время) и активным внедрением информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель города воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных благоустроенных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов повышается уровень культурного воспитания граждан, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителю города не безразличны вопросы освещения и уборки улиц, обустройства тротуаров и общественных пространств. Комфортная  [городская среда](https://ru.wikipedia.org/wiki/Городская_среда_обитания)  — способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

1. **Объем средств на 2018-2022 гг.**

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.» предусмотрено

11 364 888,43 руб., в том числе:

10 796 644,01 руб. – средства областного бюджета;

568 244,42 руб. – средства бюджета МО «Погарское городское поселение»

Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием «Погарское городское поселение», на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.»:

-2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, всего средств в сумме 7 197 762,67 руб.

- 1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме 3 598 881,34 руб.

1. **Мероприятия программы**

В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

***Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает***:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

***Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:***

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области. Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ:

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Погарского района Брянской области.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Кроме того, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.» должны быть включены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению:

**Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных территорий общего пользования:**

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров;
2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
3. Благоустройство места для купания (пляжа);
4. Благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
5. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);
6. Благоустройство пустырей;
7. Благоустройство кладбища;
8. Благоустройство территории вокруг памятника;
9. Установка памятников;
10. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);
11. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
12. Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
13. Устройство или реконструкция детской площадки;
14. Обустройство родников;
15. Очистка водоемов;
16. Иные объекты.

*При подготовке предложений для участия в программе необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.*

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении к муниципальной программе.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении к муниципальной программе.