     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГАРСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 203
Пгт Погар

Об утверждении Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Погарского городского поселения Погарского района Брянской области
на 2020-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» Брянской области на 2020-2030 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Сборник нормативных правовых актов Погарского района» и разместить на официальном сайте администрации Погарского района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Погарского района	С.И. Цыганок

        Приложение
  Утверждена постановлением
  администрации Погарского района
  от 29.03.2021 № 203

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Погарского городского поселения Погарского района
Брянской области
на 2020-2030 годы

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ЖКХ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОГАРСКОГО РАЙОНА

пгт Погар, ул. Ленина, д.1	тел. (48349) 2-15-85

Разработчик

Начальник отдела архитектуры, ЖКХ,
градостроительства и инфраструктуры	С.В. Бондик

Согласовано

Глава администрации
Погарского района	С.И. Цыганок

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Погарского городского поселения

Оглавление
	Программный документ
1	Паспорт программы
2	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Погарского городского поселения
2.1	Водоснабжение и водоотведение
2.2	Теплоснабжение
2.3	Электроснабжение
2.4	Газоснабжение
2.5	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
2.6	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
3	Перспективы развития Погарского городского поселения
3.1	Динамика и прогноз численности населения
3.2	Занятость населения и прогноз изменения доходов населения
3.3	Прогноз развития промышленности
3.4	Прогноз развития застройки
3.5	Сельское хозяйство Погарского района
4	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Погарского городского поселения
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
4.2	Прогнозирование расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержке
4.3	Показатели качества коммунальных ресурсов
4.4	Показатели надежности систем ресурсоснабжения
4.5	Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
5	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
5.1	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
5.3	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
5.4	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
5.5	Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов
6	Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению
7	Инвестиционные проекты по теплоснабжению
8	Инвестиционные проекты по электроснабжению
9	Инвестиционные проекты по газоснабжению
10	Инвестиционные проекты по утилизации ТБО
11.	Управление программой
11.1	Механизм реализации программы
	Обосновывающие материалы
1	Перспективные показатели развития Погарского городского поселения
1.1	Характеристика Погарского городского поселения
1.2	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)
1.3	Прогноз развития промышленности
1.4	Прогноз развития застройки Погарского городского поселения
2	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
3	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры
3.1	Холодное водоснабжение и водоотведение
3.2	Теплоснабжение
3.3	Электроснабжение
3.4	Газоснабжение
3.5	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
4	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения, учета и сбора инфармации
5	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры
6	Инвестиционный проект по водоснабжению и водоотведению Погарского городского поселения
7	Инвестиционный проект по теплоснабжению Погарского городского поселения
8	Инвестиционный проект по электроснабжению Погарского городского поселения
9	Инвестиционный проект по газоснабжению Погарского городского поселения
10	Инвестиционный проект по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Погарского городского поселения

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Погарского городского поселения Погарского района Брянской области на 2020-2030 г.г.

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Погарского городского поселения Брянской области на 2020-2030 годы (далее Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» / Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» / Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Заказчик Программы	Администрация Погарского муниципального района
Разработчик Программы	Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры администрации Погарского района
Исполнители Программы	Администрация Погарского муниципального района, организации коммунального комплекса (по согласованию)
Цель Программы	Обеспечение потребителей к 2030 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры: / - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; / - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; / - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; / - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; / - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города.
Задачи Программы	Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; / - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; / - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; / - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. / Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	- развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Погарского городского поселения Брянской области в соответствии с требованиями стандартов качества; / - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса; / - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Погарского городского поселения Брянской области
Сроки реализации Программы	Срок реализации Программы — 2020-2030 года
Объем и источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию Программы на -период 2020-2030 годы составляют —341,440 млн. руб., в том числе: / - объем бюджетных средств — 9,125 млн. руб; / - внебюджетные средства — 332,315 млн. руб; / в том числе по годам: / 2020 год — 68,280 млн. руб, в том числе: / - бюджетные средства — 1825 тыс. руб. / - внебюджетные средства — 66,455 млн. руб / 2021 год — 84,456150 млн. руб, в том числе: / - бюджетные средства — 16176,14996 тыс. руб / - внебюджетные средства — 66,455 млн. руб; / 2022 год — 70,68616 млн. руб., в том числе: / - бюджетные средства — 2406,16 тыс. руб, / - внебюджетные средства — 66,455 млн. руб / 2023 год — 68,280 млн. руб, в том числе: / - бюджетные средства — 1825 тыс. руб. / - внебюджетные средства — 66,455 млн. руб / 2024 год — 68,320 млн. руб, в том числе: / - бюджетные средства — 1,825 млн. руб / - внебюджетные средства — 66,495 млн. руб / 2025-2030 годы - 0 млн. руб, в том числе: / - бюджетные средства - 0 млн. руб / - внебюджетные средства - 0 млн. руб
Контроль за исполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляют: / - Администрация Погарского района Брянской области; / - Совет народных депутатов пгт. Погар. / Администрация Погарского района Брянской области осуществляет контроль за реализацией Программы путем проведения мониторинга. / Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Погарского городского поселения является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры .По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы, объемы ее финансирования и перечень программных мероприятий

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение населения и организаций городского поселения Погарского района осуществляется из подземных источников (артезианских скважин).
Схема Погарского городского поселения представлена дополнительно насосными станциями 2-го подъема с резервуарами чистой воды на 2000 м2 и 500 м3.
В городском поселении действует 79 артезианских скважин, 84 водонапорных башен и 333,9 км водопроводных сетей, обеспечивающие водоснабжение населения.
Артезианские скважины, расположенные на территории поселений
№	Наименование населенного пункта	Кол-во башен и скважин	Протяженность сетей, км
Погарское городское поселение
1	Пгт Погар	10	76,59

Сети водопровода находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет до 78 %.
Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые).

Производительность сооружений системы водоснабжения и подъема воды в зонах действия источников водоснабжения.
№ / п/п	Скважина	Подъем, м3
1	пгт Погар № 1	18000
2	пгт Погар № 2	19281
Всего		37281
Отпущено воды, м3		34075
Поднято насосными станциями, м3		37281
Потери, м3		3206
Потери, %		8,6

Характеристики очистных сооружений

В Погарском городском поселении имеются следующие очистные сооружения:
- действующие ОС (муниципальные) мощностью 4,2 тыс. м3 сутки, загружены 35 %;
- расположены на территории Вадьковского МО;
- не действующие ОС (ведомственные завод картофельный гранулят), мощностью 7,6 тыс. м3 сутки расположенные на территории Вадьковского МО;
Канализационные сети Погарского городского поселения протяженностью — 18,6 км.
Централизованные системы водоотведения имеются в Погарском городском поселении. Удаление сточных вод в населенных пунктах поселения происходит в придомовые выгребные ямы и септики. Бытовые отходы вывозятся централизованно ООО «Чистый город» на лицензированную свалку бытовых отходов.
Анализ действующих тарифов на водоснабжение
Тариф, руб/м3 с НДС	2019 год	2020 год	2021 год
	34,94	35,20

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения, испытывает ряд серьезных проблем:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
2. Станции водоподготовки в муниципальных образованиях сельских поселений Погарского района отсутствуют.
3. Водопроводная сеть на территории поселения имеет не удовлетворительное состояние (износ 78 %).
4. Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления составляют 14,17 % от поднятой воды.
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1. Централизованная система водоотведения требует капитального ремонта.
2. 11 канализационных очистных сооружений в муниципальных образованиях сельских поселений Погарского муниципального района требуют капитального ремонта.

2.2. Теплоснабжение
Система теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Погарского городского поселения осуществляется от 7 котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Объекты теплоснабжения
№ п/п	Расположение источника	Источники теплоснабжения
Погарское городское поселение
1	Пгт Погар	ПСШ № 1, ПСШ №2, Детские садики, дом культуры, дом спорта, стадион отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго»

Основной проблемой ряда источников теплоснабжения населенных пунктов городского поселения является изношенность тепловых сетей. Основной работой по данному вопросу является перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы на автономные котлы наружного размещения с автоматизированной системой управления типа БМК.

Анализ действующих тарифов на теплоснабжение
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Тариф, руб./Гкал с НДС	2019 год	2020 год	2021 год
	2742,31	2838,29

2.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «Брянскэнерго». По территории муниципальных образований проходят линии электропередач: ВЛ-110кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-10кВ.
Развитие электроснабжения потребителей муниципальных образований Погарского района на перспективу предполагается осуществлять за счет реконструкции существующих сетей и подстанций.
В регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области», основным разработчиком который является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Целью программы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), что впоследствии приведет к дальнейшему снижению объемов потребления электроэнергии, как промышленными потребителями , так и населением.
В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, при реконструкции существующих и строительстве новых сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4кВ целесообразно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).
Включение наружного освещения регламентируется графиком, рассчитанным в соответствии с географическими координатами и утвержденным Администрацией Погарского района. С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:
- замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники ЖКУ с лампадами ДнаТ;
- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.
Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 100 % от общего объема.
В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:
- состояние изношенности сетей и оборудования;
- необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей 110-35кв;
- создание резервных мощностей на подстанциях за счет установки вторых трансформаторов и увеличения их мощности.

Анализ действующих тарифов на электрическую энергию

Тариф, руб./кВт с НДС	2019 год	2020 год	2021 год
	3,79	3,97

2.4 Газоснабжение

Погарское городское поселение участвует в подпрограммах «Газификация Брянской области» и «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ», которые входят долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области», благодаря этому происходит расширение газопроводной сети и постоянное подключение новых домовладений.
Газоснабжение Погарского городского поселения осуществляется природным газом.
Намечаемые Программой и Генеральным планом мероприятия:
- строительство уличных газопровод;
- реконструкция котельных с переводом их на газовое топливо (анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения по видам топлива, подтверждает абсолютное превосходство газового топлива над твердым);
- сокращение применения сниженного газа по мере перехода на использование природного газа.
Реализации Программы позволит существенно повысить качество жизни населения, улучшить экологию, решить не только социальные, но и экономические задачи.
С развитием газификации населенных пунктов возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.
Развитие газификации населенных пунктов позволяет получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения , увеличить надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.
Для развития центральной системы газораспределения муниципальных образований Погарского района планируется строительство газопроводов высокого давления протяженностью 2,2 км.
Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизационной и культурной жизни общества. Газ используется на отопление в топочных котельных.
В Погарском городском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» в пгт Погар обслуживает газовые сети пгт Погар и Погарского района .
Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Анализ действующих тарифов на газ
Тариф, руб./тыс. М3 с НДС	2019 год	2020 год	2021 год
	5,83	6,11

2.5 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Санитарная очистка в муниципальных образованиях проводятся по утвержденному графику вывоза ТБО.
В качестве объекта размещения отходов используется полигон для захоронения твердых бытовых отходов.
В Погарском городском образовании по сбору и вывозу ТБО производится ООО «Чистый город».
Для выполнения данных работ организации имеют автотранспорт:
ООО «Чистый город» 3 ед.
Сбор и вывоз мусора в большинстве случаев осуществляется в мешках, контейнерах и бункерах.

Муниципальное образование	Сроки вывоза мусора
Погарское городское поселение	2 раза в месяц

Вывоз ТБО производится на полигон для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный по адресу: Трубчевский район и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории Погарского городского поселения. Полигон работает с 2005 года, рассчитан на 25 лет. Объем заполнения полигона на 01.01.2020 г. составляет 82,4 %.
Объем отходов, который Предприятие может принять для захоронения, определяется на основании лимитов, утвержденных Предприятию Управлением Росприроднадзора по Брянской области.
Формирование данных на полигоне производится на основании записей в журналах учета о количестве принятых машин и о количестве имеющихся контрольных талонов приема отходов.
В МО «Погарский район» производится строительство полигона ТБО с мусоросортировочной станцией площадью 7,8 га, стоимость 1-й очереди строительства 26776,49 тыс. руб.
Полигон расположен в границах Посудичского сельского поселения на расстоянии 1,25 км северо-западнее н.п. Посудичи и 250 м на юго-запад от автомобильной дороги Погар-Новые Ивайтенки, Погарского района Брянской области. Строительство ведется с 2012 года, освоено 6,6 млн. руб.
Учитывая, что полигон захоронения ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки, необходимо последовательное проведение мероприятий: проведения своевременной рекультивации использованных участков и расширения существующих площадей, комплекса сортировки поступающих ТБО.
Утилизация медицинских отходов производится на основании договоров, сбор осуществляется на основании заявок.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия на первую очередь:
- ликвидация несанкционированных свалок мусора;
- разработка системы контроля и создание условий исключающих возможность появления несанкционированных свалок, внедрение своевременной планово-регулярной очистки территории;
- улучшение системы санитарной очистки территории поселений (оборудование контейнерных площадок, обновление парка и приобретение мусоровозов и т. д.);
- разработка схемы санитарной очистки территории Погарского городского поселения.

2.6 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энрегоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Погарском городском поселении разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в МО «Погарский район» Брянской области и целевые установки на период до 2020 года».
Основными целями Программы являются:
1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.
2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.
3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.
Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Установка приборов учета холодного водоснабжения (по абонентам)				Установка приборов учета тепловой энергии				Установка приборов учета электроэнергии				Установка приборов учета по газу
Потребность в установке	Фактически установлено на 01.01.2020	Необходимо установить	% установленных	Потребность в установке	Фактически установлено на 01.01.2020	Необходимо установить	% установленных	Потребность в установке	Фактически установлено на 01.01.2020	Необходимо установить	% установленных	Потребность в установке	Фактически установлено на 01.01.2020	Необходимо установить	% установленных
52	44	8	85	22	7	15	32	104	104	-	100	47	47	-	100

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 Динамика и прогноз численности населения

По состоянию на 01.01.2020 численность населения Погарского городского поселения составляет 8 351 чел.
Для населения города характерна депопуляция.

С 1990 г. численность населения сократилась на 5,5 тыс. человек или 15%. Основными причинами сокращения стали сверхвысокая естественная убыль населения (до 2 % населения в год) и миграционный отток населения ( с 2000 года).
Основные особенности демографического развития Погарского муниципального района:
- Основной доминантной демографического развития Погарского района в последние 18 лет стала нарастающая убыль населения.
- Темпы (1,8 % в год) убыли населения в среднем в 1,5 раза превосходят среднеобластные значения и в 8 раз среднероссийские возможно характеризовать как демографический кризис.
- Отток молодежи в студенческом возрасте и ее невозвращение после окончания обучения (2/3 не возвращаются) сказывается на сокращении потенциала для роста рождаемости.
- Растущий показатель смертности населения является следствием быстрого старения возрастной структуры населения.
- В ближайшие 10 лет черту пенсионного возраста преступят до 34 % современного кадрового района (4,4 тыс. чел.). При современных условиях ряды выбывающих на пенсию могут быть заменены подрастающей молодежью не более чем на 70%. Это приведет к дефициту кадров.
- В Погарском районе, отмечаемое с 2005 г. сокращение населения в трудоспособном возрасте, усилится в 2013-2020 гг. и будет составлять до 2 % в год.
- При современных условиях через 10 лет 30 % населения района будут составлять лица пенсионного возраста, что накладывает серьезные ограничения для экономического развития и планирования развития сети социального обеспечения.
- Образовательная структура населения неблагоприятна для инновационного развития территории и благоприятна для современной структуры экономики района.

Прогноз численности населения

Демографический прогноз до 2030 г. (расчетный срок Схемы территориального планирования) построен методом компонент и учитывает тенденции естественного и механического движения населения в 2000-2008 г. и в прогнозном периоде до 2030 г. Использован официальный прогноз численности населения Брянской области до 2025 г., подготовленный Росстатом в 2007 г. и половозрастная структура населения района.

Прогноз численности населения (базовый сценарий)
Территория		инерционный	базовый	оптимистический
	2008	2030	2030	2030
Численность населения, тыс. чел.
Погар	11,2	8,5-9,5	10,0-11,0	12,0-13,0
Рождаемость, промилле
Погар	5,8	3,8-4,3	4,3-4,8	4,7-5,2
Смертность, промилле
Погар	13,0	17,0-18,8	15,5-16,5	14,5-15,5
Естественное движение, промилле
Погар	-7,2	-13,5-14,5	-10,5-11,5	-9,5-10,5

Демографическое развитие района ведет к значительному изменению половозрастной структуры, к снижению численности детей, молодого трудоспособного населения (до 35) и росте в пенсионном и предпенсионных возрастах.

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. Трудовые ресурсы формируются за счет работающих лиц трудоспособного возраста (тем более, что многие из них, не довольствуясь стипендией, работают или частично подрабатывают в различных сферах экономики), занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве (производят продукцию не только для личного пользования, но и на продажу) и безработных трудоспособного возраста, состоящих на официальном учете.
Прогнозируемое сокращение численности трудовых ресурсов муниципальных образований до 2030 г. и связано не только с сокращением численности населения, но и общими для страны в целом тенденциями: уже в ближайшие годы будет наблюдаться вступление в пенсионный возраст большей части населения и ее неполное замещение в составе трудовых ресурсов малочисленными группами молодежи. Тем не менее, с учетом далеко неполного использования трудовых ресурсов, город должен стремиться к максимально возможному росту числа привлекательных мест приложения труда, что будет способствовать сокращению оттока и закреплению молодежи и трудоспособного населения.
Большая часть трудового населения занято в работе:

3.3. Прогноз развития промышленности

Промышленный комплекс на территории Погарского городского поселения не развит. Большая часть трудового населения занято в работе с/х предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.
Органы местного самоуправления Погарского района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий по развитию производственного потенциала поселений.
- Развитие производства стройматериалов на основе использования местных ресурсов.
- Производство органических удобрений.
- Развитие смежных обслуживающих отраслей: предприятия и отдельные цеха, предоставляющие услуги по техобслужтванию и ремонту сельхозтехники, автомобилей и др.
- Развитие малого предпринимательства, в т.ч. в сфере легкой промышленности, обслуживания туристов, развития придорожной инфраструктуры.
- Развитие народных промыслов и ремесел, производство сувенирной продукции.
Предложения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства определяются генеральными планами поселений.

3.4 Прогноз развития застройки

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» жилищная обеспеченность в среднем по стране должна возрасти до 22 м2/чел.

Структура жилого фонда Погарского муниципального района

Наименование поселения	Общая площадь жилых зданий	Многоэтажные здания	Одноэтажные здания
Погарское городское поселение	370970	367932	3038

Жилые строения в районном центре пгт Погар представлены совокупностью одноэтажных и многоэтажных строений. Площадь одноэтажных строений в Погарском городском поселении составляет 3,038 м2. Многоэтажные дома составляют 367,9 тыс. м2.
Обеспеченность жильем населения пгт Погар составляет 33,12 м2 на человека. Обеспеченность населения пгт. Погар жильем в разрезе поселений представлена в таблице.

Обеспеченность населения Погарского поселения жильем в разрезе поселений

Наименование населенного пункта	Обеспеченность жильем 2020
Погарское городское поселение	33.12

Строительство новых жилых площадей

Массового строительства на территории Погарского городского поселения за последние 10 лет не осуществлялось. Ввод в эксплуатацию новой жилой площади осуществлялся в основном за счет строительства индивидуальных одноэтажных строений.
Большая часть населения Погарского района проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Износ жилых строений составляет порядка 27 %. В городской местности износ жилых домов составляет 24 %, в сельской местности 28 %.
Ввод нового жилья осуществляется за средства населения. Темпы строительства нового жилья низкие. При сохранении существующей тенденции снижения темпов строительства к 2025 г. объем вводимого жилья не будет удовлетворять потребностям населения района в обеспечении жильем надлежащего качества.
Центром строительства новых жилых домов Погарского муниципального района Погарское городское поселение. Ввод в районном центре нового жилья осуществляется за счет индивидуального жилищного строительства. Строительство новых многоэтажных домов в сельских поселениях района не ведется.
Несмотря на прогнозируемое снижение численности населения Погарского района, необходимо развивать новое жилищное строительство в темпах, превышающих темпы вывода ветхого жилищного фонда.
Увеличение показателей обеспеченности населения Погарского района жильем за последние 10 лет связано с сокращением численности проживающих в районе. В перспективе потребность населения района в жилье будет сокращаться, что снижает нагрузку на бюджеты муниципальных образований в части содержания и ремонта.

Мероприятия по развитию жилищного строительства

В целях сохранения существующего жилого фонда, обеспечения населения Погарского муниципального района новым жильем и сокращения нагрузки на бюджет муниципального образования целесообразно продолжить работу по эффективному выполнению требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Ключевыми требованиями софинансирования капитального ремонта и расселения граждан из ветхого и аварийного жилья из Фонда содействия реформирования ЖКХ являются демуниципализация сферы управления жилым фондом и присутствие частных управляющих компаний в системе ЖКХ, в том числе субъектов малого бизнеса.
Приоритетным направлением развития строительной отрасли на территории Погарского района будет являться сохранение существующего жилого фонда. Прогнозируемое снижение численности населения на период 2030 г. позволит сосредоточить усилия на капитальных ремонтах существующих жилых строений.

Мероприятия по сохранению существующего жилого фонда

Для сохранения существующего жилого фонда необходимо провести ряд мероприятий указанных в таблице

№	Мероприятия	Единица измерения	Объем работ до 2030 г.
	Капитальный ремонт муниципального жилья	Тыс. м2	25

Мероприятия по вводу новых жилых площадей

Учитывая снижение численности населения Погарского муниципального района, развертывание массового строительства в сельских и городских поселениях района представляется не целесообразным. Темпы возводимого жилья должны соответствовать графикам выбытия выбытия аварийного жилого фонда.
В целях снижения нагрузки на бюджет администрации Погарского муниципального района при осуществлении мероприятий по развитию жилищного строительства на территории района целесообразно активное участие в программах частно-государственного партнерства Фонда содействия жилищному строительству.
В перспективе объем жилого фонда будет увеличиваться темпами опережающими вывод ветхого и аварийного жилья. Прогнозируемый объем жилого фонда в Погарском районе на 2030 г. составляет 916,1 тыс. м2. При этом ввод нового жилья в среднем за год должен оставаться на уровне 3000 м2. Обеспеченность населения жильем будет составлять 31,38 м2/чел. Объем вводимого жилья на душу населения будет составлять 0,102 м2/чел. В год. В структуре финансирования строительства жилья доля индивидуальны застройщиков прогнозируется на уровне 90-95 %.

Мероприятия по развитию жилищного строительства
№	Мероприятия, наименование населенного пункта	Единица измерения	Объем работ до 2030 г.
1	Определение земельных участков точечной застройки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в поселениях района	-	-
2	Разработка проектно-сметной документации и строительство жилья на земельных участках ИЖС	Тыс. м2	23

3.5. Сельское хозяйство Погарского района

Анализ современного состояния

Погарский район — один из основных сельскохозяйственных районов Брянской области. На протяжении 2000-х гг. сельское хозяйство района стабильно давало 6 % от общеобластного валового объема сельскохозяйтсвенной продукции (в тройке лидеров в области). При росте продукции в фактических ценах, прироста физического объема в 2000-х гг. практически не происходило. Ситуация аналогичная положению в целом по Брянской области.
Сельскохозяйственное производство в Погарском районе постепенно все больше переходит в сферу личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

С 2007 г. в Погарском районе реализуется проект строительства Агрогородка, который представляет собой инвестиции в расширение производства на успешном предприятии СПК «Кистерское». Инвестпроект предполагает строительство фермы на 400 голов ОАО (ОАО «Агрогородок «Кистерский» (51 % - собственность Брянской области и 49 % - СХПК «Кистерское»)), с последующей передачей его в состав ОАО «Агрогородок Кистерский».

Растениеводство

Растениеводство стабильное остается ведущей отраслью сельского хозяйства Погарского района (около 2/3 валового объема продукции агрокомплекса района в 2000-х гг.)
Растениеводство в районе имеет специализацию на картофелеводстве и зерноводстве, под которыми в общем объеме занято более ½ всех посевных площадей.
В структуре валовых сборов продукции растениеводство лидерство принадлежит картофелю (в среднем за 2002-2020 г.) сбор которого в Погарском районе составил 93,5 тыс. т (из которых 85 тыс.т. - продукция ЛПХ) и зерну — 27,0 тыс. т При этом доля района в валовых сборах всей области по картофелю в среднем составляла — по картофелю 10 %, по зерну 6 %.
Залогом такого относительно стабильного состояния растениеводства является сохранение инвестиций в отрасль. В Погарском районе — одном из немногих в Брянской области ежегодно вносятся минеральные и органические удобрения, на уровне в среднем превышающем областные показатели.

Животноводство

Погарский район сохраняет позиции одного из центров животноводства Брянской области, а продукция животноводства оставляет до 40 % от валовой продукции сельского хозяйства района. В настоящее время Погарский район специализируется на скотоводстве и овцеводстве.
Сельскохозяйственные животные за исключением КРС в большинстве своем размещены в хозяйствах населения (99 % свиней, 75 % лошадей, 54 % овец и коз).
На начало 2010 г. животноводством занимались в Погарском районе 16 крупных хозяйств. За 2000-е гг. их число сократилось практически в два раза. Животноводство Погарского района носит исключительно характер мясо-молочного скотоводство (выращивание КРС). Отмечается усиление концентрации производства животноводческой продукции в крупных предприятиях (более 1 тыс. голов) (к-з «Дружба» (с. Суворово), СХПК «Кистерское» (с. Кистер) и ООО «Колхозник, ООО «Гетуновка». На эти четыре предприятия приходится 64,3 % поголовья КРС и 42,2 % поголовья коров. Еще пять лет назад доля предприятий была 47,8 % и 32,2 %, соответственно. На фоне падения поголовья КРС, отмечаемого в районе (21 % за период 2010-2020 гг.) на указанных предприятиях поголовье выросло на 6 % за аналогичный период, даже без учета поглощения соседних обанкротившихся предприятий.

Выводы

По результатам анализа деятельности предприятий агропромышленного комплекса можно сделать вывод о сельскохозяйственной направленности экономики Погарского района. Отмечены следующие характеристики АПК района:
- Погарский район один из основных сельскохозяйственных районов Брянской области, где производство сельскохозяйственной продукции продолжает концентрироваться в личных подсобных хозяйствах населения.
- Сектор крупных сельскохозяйственных производителей переживает кризис, выражающийся в нерентабельности производства, сокращении и часто многократном практически всех показателей, оттоке кадров.
- Исходными причинами кризисной ситуации являются недофинансирвоание отрасли со стороны государства и старение населения.
- Сельское хозяйство района в целом адаптировалось к современным рыночным отношениям через снижение товарности и рост натурального хозяйства, а также перенос производства от сельхозпроизводителей в личные подсобные хозяйства населения.
- Из товарных отраслей ЛПХ отмечает только выращивание картофеля и производство мяса и молока. Остальная продукция в основном идет на личное потребление селян.
- Сосредоточение сельского хозяйства в хозяйствах населения влечет за собой сокращение посевных площадей, падение продуктивности, рост самозанятости.
- Немногочисленные крестьянско-фермерские хозяйства успешно заняты только производством зерновых культур, скотоводством и овощами.
- Большая часть сельскохозяйственных предприятий стоят на грани банкротства. Падение энерговооруженности является угрозой для дальнейшего развития сельского хозяйства. При современных темпах выбытие парка сельскохозяйственных машин 10-20 % в год в ближайщие годы отдельные отрасли растениеводства перестанут использовать машинную технику.
- Почвенно-климатичекие и радиационные условия определяют высокий потенциал территории Погарского района для развития сельского хозяйства скотоводческо-картофелеводческой специализации. Одновременно демографический и экономический потенциал современного района постепенно сокращается и не позволяет использовать весь природный потенциал района.
- В растениеводстве усиливается дифференция предприятий на стабильно развивающиеся и специализирующиеся на выращивании зерновых или картофеля и предприятия стабильно снижающих объемы производства. Первая группа в основном сконцентрирована в южной и центральной части района, вторая на севере и юго-востоке.
- В животноводческой отрасли происходящее разделение хозяйств на успешные и ведет к ближайшей перспективе к выделению 3-6 хозяйств, которые усилят свою специализацию на молочно-мясном скотоводстве, тогда как остальные сельхозпредприятия вероятно свернут скотоводство как товарную отрасль. К перспективным предприятиям специализированным на скотоводстве и требующим поддержки относятся СХПК «Кистерское», колзоз «Дружба», ООО «Гетуновка», ООО «Колхозник». Учитывая их положение на юге района, можно говорить о формировании пояса молочного скотоводства в южной части района.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

1 июля 2015 года произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги.
Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающего в городских населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей Брянской области составил 107,3% (3,02 руб/кВтч).
Для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными, а также проживающего в сельской местности, тариф на электрическую энергию утвержден в размере 2,26 руб/кВтч (107,3%).
Рост розничных цен на газ, кроме направления потребления «отопление с одновременным использованием газа на другие цели (по нормативам)», составил 111,4%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития. Рост цены по направлению потребления «отопление с одновременным использованием газа на другие цели (по нормативам)» составил 113,6%.
С 1 июля 2015 года пересмотрены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Брянской области. В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято решение о законодательном ограничении платы граждан за коммунальные услуги.
Правила расчета индексов закреплены в постановлении Правительства от 30.04.2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»
Также Правительством утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 2014 года по 2018 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 718-р).
Для Брянской области с 1 июля 2015 года средний индекс предельного (максимального) изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен Правительством РФ в размере 4,6%, предельно допустимое отклонение для муниципальных образований — 2,3%. Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги для конкретных муниципальных образований региона установлены указом Губернатора Брянской области от 30 апреля 2014 года № 167.

Предельно допустимые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2015-2020 годы
Муниципальное образование	Год	Средний индекс по Брянской области (процентов)	Предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям Брянской области (процентов)
Все муниципальные образования Брянской области	2018-2020	ИПЦg-1 x Kg + 0,4	2,3

При этом в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы может превышать установленные на федеральном уровне по субъекту Федерации ограничения. Такое решение может быть принято, при согласовании с представительными органами местного самоуправления конкретного муниципального образования.

4.2. Прогнозирование расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки

Прогноз социально-экономического развития Погарского района на 2016 год на период до 2020 года разработан на основе основных макроэкономических показателей социально-экономического развития района за предыдущие годы, ожидаемых итогов за 2015 год, целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, а также с учетом сценарных условий развития экономики Брянской области и РФ на 2015-2020 годы.
Отдел экономического развития администрации Погарского района формирует предварительный и уточненный прогнозы социально-экономического развития Погарского района и представляет их в финансовый отдел администрации Погарского района.
Разработка прогноза социально-экономического развития Погарского района на период до 2020 года осуществлялась по двум вариантам. В качестве основного при разработке районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 - 2020 годов принят 2 вариант прогноза умеренно-оптимистический.
Макроэкономические условия разработки прогноза социально-экономического развития Погарского района на 2016 год и па плановый период до 2020 года (далее — прогноз), характеризуются экономическим ростом.
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

Основные показатели демографической ситуации
Показатели	Оценка 2017 года	Прогноз
		2018 год	2019 год	2020 год
Среднегодовая численность населения, чел.	25039	24799	24614	24500
Коэффициент рождаемости	14,0	14,3	14,5	15,0
Коэффициент смертности	20,0	19,8	19,6	19,5
Число прибывших, чел.	900	910	920	930
Число выбывших, чел.	1080	1070	1060	1050

Основным направлением улучшения демографической ситуации остается повышение рождаемости. Миграционный прирост населения не является решением демографической проблемы.
Среднегодовая численность экономически активного населения в Погарском районе в среднесрочной перспективе останется практически на одном уровне в пределах 11800 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016 года составит 1,3%.

Основные показатели занятости населения
Показатели	Оценка 2017 года	Прогноз
		2018 год	2019 год	2020 год
Численность населения в трудоспособном возрасте, чел.	13008	12895	12850	12800
Экономически активное население (возраст с 15 до 72 лет), чел.	12320	12300	12280	12270
Общая численность безработных, чел.	100	140	120	100
Уровень безработицы, %	1,3	1,3	1,3	1,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий, рублей	15104	15625	15800	161253
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей	9099	9356	9412	9558

Первостепенной задачей является обеспечение рабочими местами экономически активного населения, их финансовая поддержка с целью закрепления трудовых ресурсов в районе. С ростом заработной платы растет и величина прожиточного минимума.

Основную долю в структуре инвестиций занимают собственные средства предприятий (прибыль, амортизация).
Потребительский рынок является узловым звеном экономики Погарского района, состоящий из предприятий розничной торговли и организаций, предоставляющих платные услуги.

Основные показатели, характеризующие потребительский рынок
Показатели	Оценка 2017 года	Показатели
		2018 год	2019 год	2020 год
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	725300	765231	809882	859229
Оборот общественного питания, тыс. руб.	19105	19871	20528	21125
Объем платных услуг населению, тыс. руб.	72798,1	75793,3	79658,8	83899,8

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу на важнейшие продукты питания.
Основным источником финансирования социальной сферы являются бюджеты всех уровней. Прогноз развития социальной сферы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах.

4.3 Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.
Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг отражены в таблице.

Таблица
Показатели качества коммунальных ресурсов
Наименование ресурса	Показатели качества
Электрическая энергия	Напряжение — 220 (или 380) вольт, частота-50 Гц / Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)	Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий — в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. Качество горячей воды в системах с открытым водоразбором должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил.
Водоснабжение	Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил
Водоотведение	Бесперебойное функционирование
Вывоз ТБО	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надежности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблицу.
Таблица
Наименование вида ресурсоснабжения	Показатели надежности
Электрическая энергия	Обеспечение качества электроснабжения в соответствии с п.4.2 Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)	Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с п.4.2 Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения
Водоснабжение	Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п.4.2 Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения
Вывоз твердых бытовых отходов	Обеспечение регулярности и полноты вывоза ТБО в соответствии с п.4.2

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы
№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения / Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения / Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения / Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
		Удельный расход топлива
2	Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
		Удельный расход электроэнергии
3	Электроснабжение
3.1	Технические показатели
3.1.1	Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь электрической энергии
3.1.2	Сбалансированность систем электроснабжения / Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Обеспеченность потребителей приборами учета
3.1.3	Ресурсная эффективность электроснабжения / Повышение эффективности работы систем электроснабжения	Удельные нормативы потребления
4	Газоснабжение
4.1	Технические показатели
4.1.1	Надежность обслуживания систем газоснабжения. Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Износ коммунальных систем
		Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене
4.1.2	Сбалансированность систем газоснабжения / Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Обеспеченность потребителей приборами учета
4.1.3	Ресурсная эффективность газоснабжения / Повышение эффективности работы систем газоснабжения	Удельные нормативные потребления

В соответствии с действующим законодательством администрация Погарского городского поселения вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь — надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.
Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Погарского городского поселения и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:
1. Технические индикаторы
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Погарского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объеи потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Погарского городского поселения на период 2017-2021 г.г с перспективой до 2030 г. представлены в таблице.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» на период до 2030 года
Наименование целевого индикатора	Область применения	Фактическое значение 2015 г.	Значение целевого показателя на 2030 г.	Рациональное значение	Примечание
1. Теплоэнергетическое хозяйство
1.1. Технические (надежные) показатели
1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	н/д	0,3	0,3	Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях	61	5	5	Конкретное значение определяется по данным организации оказывающей услуги теплоснабжению
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	70	0	0	Конкретное значение определяется по данным организации оказывающей услуги теплоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	Н/д	5	3	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых производственно-технических возможностей организации теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета целевому финансированию или возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения	18	5	2	На 2015 г. уровень потерь тепловой энергии
1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения
Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности	Используется для оценки качества оказываемых услуг	50	62	93	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
2. Водоснабжение
2.1. Технические (надежностные) показатели
2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей оборудования и определения потребности в инвестициях	Н/д	1,9	0,3	Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях	80	5	5	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению
Протяженность, нуждающихся в замене, % от протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	80	0	0	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	Н/д	5,5	5,5	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых производственно-технических возможностей организации водоснабжения, социально ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема	Используется для оценки надежности систем водоснабжения	19,8	12	12	В ходе реализации Программа 2030 г. - 12 %.
2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения
Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, %	Используется для оценки качества оказываемых услуг	Н/д	88	85	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения
3. Водоотведение
3.1. Технические (надежностные) показатели
3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	Н/д	1,0	0,2	Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,0 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях	23	3	3	Конкретное значение определяется по данным организации оказывающей услуги по водоотведению
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	23	0	0	Конкретное значение определяется по данным организации оказывающей услуги по водоотведению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	Н/д	5	5	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых производственно-технических возможностей организации водоснабжения, социально ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения
Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, %	Используется для оценки качества оказываемых услуг	Н/д	88	87	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения
4. Электроснабжение
4.1. Технические (надежностные) показатели
4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	Н/д	0,2	0,2	Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2030 г. уровень аварийности на 1 км составит — 0,2
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	Н/д	15	3	Конкретное значение определяется по данным сетевой организации
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	Н/д	3	3	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь электрической энергии, %	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения	Н/д	3	2,5	Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2030 — 3 %
4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности	Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения	Н/д	80	80	Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации
5. Газоснабжение
5.1. Технические (надежностные) показатели
5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	Н/д	0	0	Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия.
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	5	5	5	Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0	0	0	Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	Н/д	0,4	Н/д	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организации, оказывающих услуги в сфере газоснабженя, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов

4.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Система водоснабжения и водоотведения

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:
1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.
Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Критерий физической доступности и качества предоставления товаров и услуг формируется на основании анализа достаточности и определяется с учетом прогнозного объема реализации услуги населению, предусмотренного в производственной программе организации коммунального комплекса, среднего нормативного потребления услуги на одного человека в месяц, а также количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой водоснабжения.
Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.
2) Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса.
Надежность водопроводных сетей характеризуется показателем степени износа объектов и сетей коммунальной сферы. На существующих объектах и сетях системы водоснабжения в поселении степень износа составляет 80%. Степень износа такого уровня характеризует структуру системы водоснабжения как неудовлетворительную и требует проведения необходимых мероприятий по ремонту и реконструкции. Предполагается за прогнозируемый период произвести все необходимые программные мероприятия.
Система электроснабжения.
К целевым показателям развития системы электроснабжения относятся:
1. Спрос на услуги электроснабжения.
Услугами электроснабжения обеспечено все население Погарского городского поселения.
1. Целевой показатель эффективности производства, передачи и потребления ресурса. Эффективность потребления ресурсов электроснабжения в поселении за 2020 г. оценивается по следующим критериям: в целом за год поступило в сеть электроэнергии и потери в сети.
2. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса.
Надежность функционирования системы электроснабжения характеризуется уровнем износа системы. Аварийность системы возникает вследствие следующих факторов:
- воздействие стихийных явлений;
- воздействие посторонних организаций;
- несоблюдение сроков и объемов технического обслуживания оборудования.
Качество поставляемого ресурса соответствует требованиям, установленным ГОСТ, показатели воздействия на окружающую среду соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Система тепло и газоснабжение

В системе тепло и газоснабжения к 2030 году прогнозируется увеличение объема потребления газа и тепловой энергии за счет присоединения новых потребителей. Присоединение новых потребителей будет также происходить за счет роста численности населения на данной территории.
Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.
В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:
- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

Наименование муниципального образования	Перечень мероприятий
Погарское городское поселение
Пгт Погар	Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул. Пролетарская, пгт. Погар, протяженностью 270 мп.- 439,3 т.р. / Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул. Октябрьская, пгт. Погар протяженностью 520 мп – 797,5 т.р. / Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул. Первомайская, пгт. Погар, протяженностью 340 мп – 495,1 т.р. / Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул. Ленина, пгт. Погар, протяженностью 610 мп.- 752,8 т.р. / Произвести замену глубинных насосов в кол-ве 10 шт пгт. Погар – 610.9 т.р. / подключение многоквартирного жилого дома №36 по пл. Советская, пгт. Погар к центральной канализационной сети протяженностью 400,0 мп- 621,8 т.р / подключение многоквартирных жилых домов №1 и № 3 по ул. Советская, пгт. Погар к центральной канализационной сети протяженностью 170,0 мп- 361,4 т.р / подключение многоквартирных жилых домов №11а и № 11б по ул. Строительная, пгт. Погар к центральной канализационной сети протяженностью 380,0 мп- 397,4 т.р / подключение многоквартирного жилого дома №4 по пл. Советская, пгт. Погар к центральной канализационной сети протяженностью 50,0 мп- 81,3 т.р / Приобретение специализированной техники «Вакуумная машина КО- 520К» для предприятий ЖКХ и ВКХ Погарского района Брянской области, при условии софинансирования, областной бюджет и местный бюджет — 3 405 000 рублей. / Приобретение специализированной техники «Измельчитель древесины DH-40х4с» ПТС спец. Платформа 848810 (DWC-40) диам. До 200 мм. - 692 000 рублей. / Приобретение специализированной техники , «Гидромолот Дельта-Ф5»(Delta-F5) с навесным оборудованием — 268,66666 тыс. руб. / Приобретение специализированной техники, «Установка прокольная котлованного типа (УПКТ-30)» - 650,03433 тыс. руб. / Приобретение специализированной техники «Оборудование щеточное УН-302.02 ЛЮКС ПМ» (бак 200 литров) — 120,333 тыс.руб. / Приобретение специализированной техники «Гидравлический аппарат для сварки пластиковых труб МСПТ-315» - 278,33333 тыс.руб. / Приобретение специализированной техники «Косилка роторная КРН 2.1.» - 167,00 тыс.руб. / Приобретение специализированной техники триммер «STHIL FS 55C” - 20,65666 тыс.руб. / Приобретение санитарно-технического материала «Труба полиэтиленовая ПЭ 100SDR17 280*16.69 (12 м) — 674,27867 тыс.руб. / Приобретение санитарно-технического материала «Отвод 90º ПЭ 100 SDR17 280 удлиненный» - 47,388 тыс.руб. / Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-603 по ул. Набережная в пгт. Погар Погарского района Брянской области — 525163,2 руб., бюджет областной и бюджет Погарское городское поселение Погарского муниципального района Брянской области. / Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-602 по ул. Октябрьская в пгт. Погар Погарского района Брянской области -581 160,00 рублей, бюджет областной и бюджет Погарское городское поселение Погарского муниципального района Брянской области. / Ремонт канализационой коллектора ул. Октябрьская в пгт. Погар Погарского района Брянской области.

Мероприятия программы, обеспечивающие развитие муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 2017-2030 годы

Наименование проекта	Период / реализации. / годы	Стоимость мероприят. / тыс.руб.	Источники финансирования
			Областн. / бюджет / тыс.руб.	Районный / бюджет / тыс.руб.	Бюджет / поселений / тыс.руб	Собственные средства / тыс.руб.
Замена ветхих водопроводных сетей	2017-2030	2200,3	1980,27	110,015	110,015
Реконструкция наружных водопроводных сетей	2017-2030	1731,9	1558,71	86,595	86,595
Капитальный ремонт водонапорной башни	2017-2030	1040,0	936,0	52,0	52,0
Замена глубинных насосов на водонапорных башнях	2017-2030	1005,7	905,13	50,285	50,285
Замена турбокомпрессора воздушного ТВ-42-1,4 на очистных сооружениях п.Вадьковка	2017-2030	1047,4	942,66	52,37	52,37
Подключение многоквар.дома №36 пл.Советская к центральной канализ.	2017-2030	621,8	559,62	31,09	31,09
Подключение многоквар.домов №1 и №3 ул.Советская к центральной канализ.	2017-2030	361,4	325,26	18,07	18,07
Подключение многоквар.домов №11а и №11б ул.Строительная к центральной канализ	2017-2030	397,4	357,66	19,87	19,87
Подключение многоквар.дома №4 пл.Советская к центральной канализ.	2017-2030	81,3	73,17	4,065	4,065

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Вода является важнейшим компонентом окружающей природной среды, возобновляемым , ограниченным и уязвимым природным ресурсом ;
Используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности населения , проживающего на ее территории.
Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном , экономическом и экологическом аспектах , так как она достигается за счет сохранения здоровья людей.
Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет:
- Снижение степени износа сетей и сооружений ;
- Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности ;
- Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат .;
- Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;
- Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей..
Основной задачей Программы является оздоровление ВКХ р.п.Погар и Погарского района посредством реконструкции действующих и строительства новых объектов, приведения сетей и сооружений водопровода и канализации в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Оценка риска для развития пгт.Погар и Погарского района при возможных срывах в реализации Программы

Факторами, влияющими на возникновения рисков невыполнения Программы, являются:
1.превышение стоимости Программы;
2.недостаточное финансирование мероприятий Программы;
3.несоблюдение сроков реализации мероприятий Программы.

Причины возможного превышения стоимости мероприятий Программы:
- изменение законодательства Российской Федерации;
- рост и инфляции, превышающий уровень инфляции,учитываемый при расчетах стоимости мероприятий Программы.
Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы возможна при:
-временных разрывах между периодом поступления денежных средств по
 договорам и срокам финансирования строительства объектов;
-невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей.
Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы возможна при :
- несвоевременном выполнении работ со стороны подрядных организаций (проектных организаций, строительно-монтажных организаций,поставщиков оборудования);
- отсутствие проектов на мероприятия Программы.
Мероприятия, позволяющие снизить риски:
- привлечение заемных средств;
- использование собственных средств МУП «Погарский районный водоканал».

5.2. Программа инвестиционных проектов теплоснабжения

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение производится от котельных ГУП «Брчнсккоммунэнерго».
Предлагаемая программа состоит из разделов:
- проектирование новых объектов теплоснабжения;
- модернизация существующих объектов теплоснабжения.
- Техническое перевооружение существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий.
- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиретана — ППУ по технологии «труба в трубе»)
- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.)
5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей электроснабжения.
Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надежности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселений.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции, в том числе:
- капитальный ремонт газопроводов, ГРП СКЗ;
- реконструкция системы газораспределения;
- выполнения работ по защите газопровода от коррозии;
- проведение работ по повышению надежности и качества предоставления услуг.

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Программой инвестиционного проекта в утилизации (захоронения) ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО путем сортировки ТБО и их утилизации (захоронения), завершение строительства полигона ТБО с мусоросортировочной станцией в Посудичском сельском поселении.
Реализация инвестиционной программы позволит:
1. Обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО.
2. Достигнуть 100 % соответствия качества услуг установленным требованиям.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Погарского городского поселения приведена в таблице № 6.1.
Реализация представленных проектов и мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:
- существенно снизить изношенность сетей;
- обеспечить присоединение новых потребителей;
- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;
- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;
- снизить затраты на ремонты.

Таблица №6.1
Погарское городское поселение
	Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Пролетарская, / пгт. Погар,	Тыс. Руб.	500	500	500	500	500	-
	Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Октябрьская, / пгт. Погар	Тыс. Руб.	500	500	500	500	500	-
	Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Первомайская, / пгт. Погар	Тыс. Руб.	500	500	500	500	500	-
	Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Ленина, пгт. Погар	Тыс. Руб.	500	500	500	500	500	-
	Произвести замену глубинных насосов в / пгт. Погар	Тыс. Руб.	150	150	150	150	150	-
	подключение многоквартирного жилого дома №36 по пл.Советская, пгт. Погар к центральной канализационной сети	Тыс. Руб.	100	100	100	100	100	-
	подключение многоквартирных жилых домов №1 и № 3 по ул.Советская, пгт. Погар к центральной канализационной сети	Тыс. Руб.	100	100	100	100	100	-
	подключение многоквартирных жилых домов №11а и № 11б по ул.Строительная, пгт. Погар к центральной канализационной сети	Тыс. Руб.	100	100	100	100	100	-
	подключение многоквартирного жилого дома №4 по пл.Советская, пгт. Погар к центральной канализационной сети	Тыс. Руб.	100	100	100	100	100	-
	Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-603 по ул. Набережная в пгт. Погар Погарского района Брянской области	Тыс. Руб.	-	-	-	525,163
	Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-602 по ул. Октябрьская в пгт. Погар Погарского района Брянской области	Тыс. Руб.	-	-	-	581,160
	Ремонт канализационой коллектора ул. Октябрьская в пгт. Погар Погарского района Брянской области.	Тыс. Руб.	-	-	-	1000,000

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
 «ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:
- поддержать системы теплоснабжения Погарского городского поселения на должном уровне;
- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;
- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;
- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.
Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированных перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 7.1.
Таблица № 7.1
№	Наименование мероприятий	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
Теплоснабжение		Тыс. Руб.	650	650	650	650	650
1	Перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы с энергоносителей — твердое топливо на природный газ	Тыс. Руб	350	350	350	350	350
2	Ремонт тепловых сетей и т/изоляции котельных	Тыс. Руб	300	300	300	300	300

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:
- поддержать системы электроснабжения Погарского городского поселения на должном уровне;
- обеспечить доступность подключения к сетям электроснабжения новых потребителей в условиях его роста;
- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить электроснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;
- уменьшить существующие нормативные потери в электрических сетях.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированных перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 8.1.
Таблица № 8.1
№	Наименование мероприятий	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
Объекты электроснабжения		Тыс. Руб.	1675	1675	1675	1675	1675
1	Бюджетное финансирование в т.ч.
2	Строительство электросетей в жилой застройки	Тыс. Руб	175	175	175	175	175
3	Реконструкция сетей уличного освещения поселений	Тыс. Руб	1500	1500	1500	1500	1500

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлены в таблице № 9.1.
Таблица № 9.1
№	Наименование мероприятия	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
Объекты газоснабжения		Тыс. Руб.	3150	3150	3150	3150	3150	-
1	Газификация объектов нового строительства в индивидуальной жилой застройки	Тыс. Руб	3000	3000	3000	3000	3000	-
2	Бюджетное финансирование	Тыс. Руб	150	150	150	150	150	-

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТБО
ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой а таблице № 10.1.
Таблица № 10.1
№	Наименование мероприятий	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
ТБО		Тыс. Руб.	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
1	Установка контейнеров для сбора мусора	Тыс. Руб	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
2	Ограждение мест и ремонт установки контейнеров для сбора мусора	Тыс. Руб	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

ВЫВОД

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.
Средними условиями проживания в Погарском городском поселении является группа домов: многоквартирные дома оборудованные централизованным отоплением, централизованным водоснабжением, централизованным водоотведением, газоснабжением сетевым газом (газовая плита и газовая колонка) и электроснабжением.
Все инвестиционные проекты разработаны с учетом разработанных ранее схем тепло-водоснабжения и водоотведения, программ развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, Федеральной программы газификации и утилизации ТБО.
Выполнение вышеуказанных инвестиционных проектов будет производиться по мере поступления финансовых средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

Динамика уровней тарифов на период 2014-2021 годы
№	Услуги	Тарифы на коммунальные услуги по годам, руб.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030
	Холодное водоснабжение	22,18	24,68	26,21	28,06	29,24	34,94	35,20
	Теплоснабжение	1793,04	1954,41	2081,44	2162,62	2448,31	2742,31	2838,29
	Водоотведение	30,94	34,47	36,61	39,47	40,69
	Электроснабжение	3,02	3,24	3,27	3,43	3,51	3,79	3,97

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.
Средним условиям проживания в Погарском городском поселении является группа домов: многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, квартирным газовым водонагревателем, электроснабжением, с газовыми плитами.

Развитие инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельских и городских поселений, промышленности и агропромышленного комплекса. Основной задачей инженерных разделов в составе схемы территориального планирования является обеспечение устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития района.

Водоснабжение

Запасы воды в Погарском городском поселении из подземных и открытых источников позволяют покрыть потребные расчетные расходы, в том числе на долгосрочную перспективу. Отбор подземных вод планируется производить из действующих водозаборных узлов с организацией зон санитарной охраны первого пояса.
Население Погарском городском поселении в полной мере охвачено услугами централизованного водоснабжения. Большая часть жителей снабжается питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, не значительная часть из индивидуальных трубчатых или шахтных колодцев. Износ водопроводных сетей составляет порядка 72%.
Прогноз среднесуточного водопотребления на период до 2030 г. составляет в городской местности района 3,3 тыс. м3/сутки соответственно. В сельской местности водопотребление прогнозируется на уровне 4,2 тыс. м3/сутки в 2015 и 2030 гг.
Система водоснабжения в Погарском городском поселении в настоящее время полностью удовлетворяет потребностям района в обеспечении населения и промышленных объектов услугами водоснабжения.
Необходимо оборудование зон санитарной охраны в местах водозаборов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Основные мероприятия

Население Погарского городского поселения должно быть обеспечено питьевой водой нормативного качества, соответствующего ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и требованиям СаНПиН 2.1.3684-21.
Для реализации этой цели необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:
- постановка и проведение поисково-разведочных работ;
- замена ветхих водопроводных сетей;
- использование ранее пробуренных артезианских скважин и модернизация систем водоснабжения, что позволит значительно улучшить водоснабжение.
Для обеспечения населения района качественной питьевой водой на долгосрочную перспективу необходимы:
- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;
- рекнструкция и расширение городских поверхностных водозаборов со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до соответствия требованиям СанПиН;
- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;
- внедрение современной технологии очистки воды;
- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.
- на промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

Водоотведение

Население Погарского городского поселения не обеспечено услугами водоотведения в необходимом объеме. Отсутствуют системы канализования и ливневой канализации. Все очистные сооружения, располагающиеся в границах района требуют полной реконструкции. Канализационно-насосные станции (КНС) нуждаются в реконструкции.
Сложившаяся система бытовой канализации и канализационные очистные сооружения (КОС) с биологической очисткой в дальнейшем сохраняются, но подлежат реконструкции с применением более современных технологий и увеличения мощности, доведением очищенных стоков до нормативных требований.

Основные мероприятия

С целью сокращения сброса в водоемы края неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:
- строительство сооружений биологической очистки в населенных пунктах Кистер, Гетуновка
- реконструкцию существующих очистных сооружений;
- реконструкцию и замену насосных агрегатов;
- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;
- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

Электроснабжение

Протяженность линий электропередач по территории Погарского городского поселения - 222,2 км. По лесным массивам и над сельхозугодиями свыше 0,4 кВ проходят 672 ЛЭП в т.ч. 110 кВ — 40 км, 35 кВ — 10 км, 10 кВ — 622 км.
Число фидеров по пгт Погару составляет — 7 шт.. Число ТП, КТП, ЗТП в пгт Погар — 32 шт..
Подстанции — 1 шт. (Погарская). Резервным электроснабжением обеспечены Погарская больница, Почта и Цех Связи в Погаре, Хлебокомбинат. Категория напряжения — III.

Основные мероприятия

Мощность существующей системы электроснабжения Погарского городского поселения в целом удовлетворяет потребностям коммунально-бытовых и промышленных потребителей района.
В связи с отсутствием собственных источников генерации, электроснабжение потребителей Погарского района сохранит в перспективе зависимость от энергосистемы Брянской области.
Возможным решением проблемы выработки собственной электроэнергии в населенных пунктах Погарского района в значительной степени может стать внедрение генерации за счет возобновляемых и альтернативных источников энергии.
В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы Погарского района будут являться:
- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;
- модернизация существующих подстанций;
- внедрение энергосберегающих технологий:
  - сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т. п.)
  - замещение используемой энергии на альтернативные источники.
  Газоснабжение

Большая часть населенных пунктов района обеспечена центральным газопроводом. Населенные пункты, в которых отсутствует централизованное газоснабжение снабжаются снижением газом в баллонах. Уровень газификации Погарского района пригодным газом высокий, по сравнению с другими районами Брянской области, высокий (восьмое место). По состоянию на 2020 год обеспеченность услугами газоснабжения составила 82%. В городской местности уровень газификации 98%, в сельской 74%.
Общая протяженность газовых сетей, проходящих по территории Погарского муниципального района составляет 839,7 км.
Развитие жилищного строительства в пгт Погар и ряде населенных пунктов сельской местности района так же предполагает строительство новых и модернизацию существующих сетей газоснабжения. Решение этой задачи должно обеспечить строительство газопродных сетей в местах нового строительства.

Основные мероприятия

Для обеспечения стабильного и надежного газоснабжения Погарского городского поселения и улучшения социальных условий проживания населения, необходимы следующие мероприятия:
- Строительство межпоселковых сетей и распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах. В первую очередь в негазифицированных населенных пунктах.
- Строительство внутрипоселковых сете и дальнейшая газификация жилых домов, котельных и объектов социально-производственного назначения.
- Внедрение новых ресурсосберегающих технологий.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда и социально-культурных объектов пгт. Погар осуществляют 7 котельных.

Основные мероприятия

Услугами центрального отопления населения района охвачено не полностью. Отопление жилых строений, а так же социально-культурных объектов, осуществляется с помощью индивидуальных электрических, паровых или газовых котлов. Значительная часть населения использует газовое отопление.
Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в Погарском районе являются:
- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;
- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;
- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов;
- внедрение энергосберегающих технологий
- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.
Первостепенными мероприятиями могут являться:
- дальнейший перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы Погарского района на природный газ;
- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;
- поэтапный перевод объектов социально-культурного назначения Погарского района на автономное отопление с использованием в качестве топлива природного газа;
- строительство мини-котельных в зависимости от ввода в эксплуатацию газовых сетей и социальной значимости объекта;
- проведение энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном секторе.

Связь

Обеспеченность услугами телефонной связи населения Погарского городского поселения составляет 26 телефонных номеров на 100 человек.
На территории Погарского района расположены 27 АТС, 26 из которых находятся в сельских поселениях. Номерная емкость АТС Погарского района составляет 4800 номеров.

Основные мероприятия
Техническое состояние средств связи, в основном, удовлетворительное и пригодно к дальнейшей эксплуатации, за исключением части линейного хозяйства и нуждающихся в замене декадно-шаговых АТС.
В районном центре пгт Погар необходимо предусмотреть развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:
- телефонную связь общего пользования;
- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;
- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных.

Охрана окружающей среды

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», ОАО Брянские коммунальные системы» (Погарский производственный участок), имеющие на балансе квартальные котельные, ООО «Погарагропромдорстрой», имеющий в своем составе асфальтобетонный завод, автозаправочные станции (ООО «Карат-С», ЗАО «Брянскнефтепродукт» АЗС-29, ООО «Погарское АТП»). Все предприятия относятся к 4 и 5 классу опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные мероприятия

В соответствии с выявленными экологическими проблемами, а также существующими и потенциальными опасностями, Проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:
- Разработка томов ПДВ для всех предприятий района
- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий с выводом их них жилой застройки
- Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов
- Подготовка проекта рекультивации городской свалки
- Строительство полигона ТБО на территории Погарского городского поселениям
- Разработка проекта системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного стационарными предприятиями:
- Разработка проектов, организация и благоустройство санитарно-защитных зон предприятий, в т.ч. ОАО «Брянские коммунальные системы» (Погарский производительный участок), ООО «Погарагропромдорстрой», автозаправочные станции: ООО «Карат-С», ЗАО «Брянскнефтепродукт» АЗС-29, ООО «Погарское АТП»
- Совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками
В целях сокращения воздействия на атмосферный воздух выбросов от автотранспорта необходимо выполнить следующие мероприятия:
- Организация и сохранение вдоль трассы санитарно-защитной зоны Почеп-Погар-пункт пропуска автотранспорта
- Ограничение размещения автотранспортных предприятий на территории жилой застройки.

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов
Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения водных объектов:
- Ликвидация несанкционированных свалок в водоохранных зонах и прибрежной полосе
- Проведение расчистки и рекультивации пойменных и прибрежных территорий
- Ликвидация нетампонированных артезианских скважинами
- Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений
- Строительство локальных очистных сооружений для ООО «Погарского мясокомбината»
- Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, создание проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1,2 и 3 поясов
- Организация мониторинга за санитарным состоянием р. Вабля
- Организация сбора, отведения и очистки поверхностного с автомобильных дорог, сельскохозяйственных земель, а также с городских и сельских предприятий

Мероприятия по охране почвенного покрова
- Создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв
- Озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития

Мероприятия по санитарной очистке территории (Целевая областная программа «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Брянской области»)
- Утилизация обезличенных ядохимикатов
- Размещение мусоросортировочной станции на полигоне ТБО в пгт Погар
- Рекультивация несанкционированных свалок
- Обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора и организация своевременного вывоза бытового мусора с территорий населенных пунктов
- Выполнение мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

Мероприятия по охране населения от радиоактивного излучения
- Ежегодное проведение мониторинга радиационного фона
- Проведение контроля за правильной эксплуатацией источников радиоактивного излучения
- Учет и контроль источников радиоактивного загрязнения

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

Основные ежегодные опасности в районе связаны с климатическими и гидрогеологическими особенностями региона, в том числе с проявлением весенних паводков, наледей, заторов. Также возможно возникновение лесных пожаров. Техногенные опасности связаны с:
- нахождением на территории трубопроводов и опасностью их разрывов;
- собственными промышленными предприятиями, главным образом, ОАО «ЧМС», и возможностью возникновения на них нештатных ситуаций.

Основные мероприятия

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

11. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Органы администрации МО «Погарский район» в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы. Возглавляет работу по координации реализации инвестиционных проектов Программы первый заместитель главы администрации Погарского района.

7.1. Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро- и теплоснабжения, организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения ТБО во взаимодействии с органами администрации МО «Погарский район».
Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.
Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с требованиями и положениями действующего законодательства

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1.1. Характеристика
Погарское городское поселение

Погарское городское поселение расположено в южной части Брянской области и в центре Погарского района на расстоянии 128 км к юго-западу от г. Брянска. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 1161 га (около1% площади Погарского района).
Погарское поселение граничит на севере с Посудичским сельским поселением, на западе с Гетуновским сельским поселением, на юге с Суворовским муниципальным районом, на востоке с Вадьковским сельским поселением.
В состав Погарского городского поселения входит один населенный пункт —районный центр Погарского района поселок городского типа Погар. Численность населения городского поселения на 1 января 2020 г. составила 8351 человек.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Для населения города характерна депопуляция.
По состоянию на 01.01.2020 г. Погарское городское поселение Погарского района Брянской области
Общее количество проживающих — 8351 человек.

1.3. Прогноз развития промышленности

Промышленный комплекс на территории сельских поселений МО «Поагсркий район» не развит. Большая часть трудового населения занято в работе с/х предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.
Органы местного самоуправления Погарского района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий по развитию производственного потенциала поселений.
- Размещение на территории Погарского агропромышленного круга, производств по переработке агропродукции, изготовлению строительных материалов.
- Развитие во всех поселениях района переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой и пищевкусовой промышленности.
- Развитие производства стройматериалов на основе использования местных ресурсов.
- Строительство завода по переработке извести в Борщовском сельском поселении.
- Производство органических удобрений.
- Развитие придорожного сервиса (с. Вадьковка, с. Городище, с. Сопычи).
- Развитие смежных обслуживающих отраслей: предприятия и отдельные цеха, предоставляющие услуги по техобслуживанию и ремонту сельхозтехники, автомобилей и др.
- Развитие малого предпринимательства, в т.ч. в сфере легкой промышленности, обслуживания туристов, развития придорожной инфраструктуры.
- Развитие народных промыслов и ремесел, производство сувенирной продукции.
Предложения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства определяются генеральными планами поселений.

1.4. Прогноз развития застройки Погарского городского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» жилищная обеспеченность в среднем по стране должна возрасти до 22 м2/чел.

Мероприятия на период 2009-2030 гг.

Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2030 г. на уровне 36-40 м2 на одного жителя. Общая площадь жилищного фонда по району должна составить 830-920 тыс. м2. На конец расчетного срока ежегодный ввод жилищного фонда в расчете на душу населения должен приближаться к показателю 1 м2 на одного жителя.

Погарское городское поселение

На начало проектирования жилая застройка Погарского городского поселения представлена индивидуальными домами усадебного типа и многоквартирными домами количеством 70 единиц общей площадью 71 150 м2. в которых в общей сложности размещалось 4441 домохозяйства. Средний размер домохозяйства составлял около 60 м2.
Средняя обеспеченность жилым фондом составляла 26,7 м2 на человека. При этом средняя обеспеченность жилым фондом в индивидуально-определенных зданиях составляла 25,47 м2/чел., в многоквартирном жилом фонде данный показатель составлял 30,77 м2/чел.
Сравнительный анализ размещения жилого фонда в домах различного типа показывает, что удельный вес усадебной (индивидуальной) застройки Погарского городского поселения составляет 73,3% (195 250 м2) от общей площади жилого фонда, доля многоквартирной застройки – 26,7% (71 150 м2).
В структуре жилого фонда отмечается относительно высокий удельный вес деревянного жилья, доля которого составляет около 65%.
Уровень благоустройства Погарского городского поселения в целом характеризуется как средний. Из всех видов удобств, на сегодняшний день, жилой фонд поселения оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением; централизованным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением и канализацией, теплоснабжением и ваннами (душем).

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА
НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на холодное водоснабжение по годам до 2020 года и с перспективной на 2021-2030 годы выполнен на основании данных. Прогноз рассчитан исходя из данных о фактической реализации услуг за 2017, 2018 и 2019 года.
План реализации 2020 года рассчитан исходя из фактической реализации услуг за 1 полугодие 2020 года. Снижение объемов реализации услуг по сравнению с фактом 2019 года объясняется переходом на учет объемов потребления ресурсов по приборам учета.
На период с 2010 по 2021 годы прогнозируются стабильные объемы реализации ресурсов.
Объемы отпуска тепловой энергии до 2021 года планируются в соответствии с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха и продолжительность отопительного сезона, при этом ожидается рост присоединенной тепловой нагрузки. Увеличение присоединенной нагрузки произойдет в основном по причине строительства новых объектов.
Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития в Погарском городском поселении на 2017-2021 годы, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сферы города за последние года.
Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.
Прогноз спроса на электроснабжения (рост потребления) планируется исходя из сценариев роста промышленного комплекса города.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Холодное водоснабжение и водоотведение:

Водоснабжение населения и организаций городского поселения Погарского района осуществляется из подземных источников (артезианских скважин).
В муниципальном образовании действует 79 артезианских скважин, обеспечивающие водоснабжения населения.

Артезианские скважины, расположенные на территории поселений
№	Наименование населенного пункта	Кол-во башен и скважин	Протяженность сетей, км
Погарское городское поселение
1	Пгт Погар	10	76,59

Сети водопровода находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет до 78 %.
Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые).

Производительность сооружений системы водоснабжения и подъема воды в зонах действия источников водоснабжения.

№ / п/п	Скважина	Подъем, м3
1	пгт Погар № 1	18000
2	пгт Погар № 2	19281
Всего		37281
Отпущено воды, м3		34075
Поднято насосными станциями, м3		37281
Потери, м3		3206
Потери, %		8,6

Характеристики очистных сооружений

В Погарском городском поселении имеются следующие очистные сооружения:
- действующие ОС (муниципальные) мощностью 4,2 тыс. м3 сутки, загружены 35 %;
- расположены на территории Вадьковского МО;
- не действующие ОС (ведомственные завод картофельный гранулят), мощностью 7,6 тыс. м3 сутки расположенные на территории Вадьковского МО;
- канализационные насосные станции в пгт Погар - Погарское МО -5 шт.;
Канализационные сети Погарского МО пгт. Погар протяженностью — 18,6 км.
Централизованные системы водоотведения имеются в Погарском городском поселении. Удаление сточных вод в населенных пунктах поселения происходит в придомовые выгребные ямы и септики. Бытовые отходы вывозятся централизованно ООО «Чистый город» на лицензированную свалку бытовых отходов.

3.2. Теплоснабжение

Система теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципальных образований городского поселения Погарского муниципального района осуществляется от 7 котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Объекты теплоснабжения по сельским поселениям
№ п/п	Расположение источника	Источники теплоснабжения
Погарское городское поселение
1	Пгт Погар	ПСШ № 1, ПСШ №2, Детские садики, дом культуры, дом спорта, стадион отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго»

Основной проблемой ряда источников теплоснабжения населенных пунктов городского поселения является изношенность тепловых сетей. Основной работой по данному вопросу является перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы на автономные котлы наружного размещения с автоматизированной системой управления типа БМК.

Анализ действующих тарифов на теплоснабжение
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Тариф, руб./Гкал с НДС	2019 год	2020 год	2021 год
	2742,31	2838,29

3.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «Брянскэнерго». По территории муниципальных образований проходят линии электропередач: ВЛ-110кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-10кВ.
Развитие электроснабжения потребителей муниципальных образований Погарского района на перспективу предполагается осуществлять за счет реконструкции существующих сетей и подстанций.
В регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области», основным разработчиком который является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Целью программы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), что впоследствии приведет к дальнейшему снижению объемов потребления электроэнергии, как промышленными потребителями , так и населением.
В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений , при реконструкции существующих и строительстве новых сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ целесообразно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).
Включение наружного освещения регламентируется графиком, рассчитанным в соответствии с географическими координатами и утвержденным Администрацией Погарского района. С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:
- замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники ЖКУ с лампадами ДНаТ;
- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.
Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 100 % от общего объема.
В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:
- состояние изношенности сетей и оборудования;
- необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей 110-35кв;
- создание резервных мощностей на подстанциях за счет установки вторых трансформаторов и увеличения их мощности.

Анализ действующих тарифов на электрическую энергию

Тариф, руб./кВт с НДС	2019 год	2020 год	2021 год
	3,79	3,97

3.4 Газоснабжение

Газоснабжение Погарского городского поселения осуществляется природным газом.
Намечаемые Программой и Генеральным планом мероприятия:
- строительство уличных газопровод;
- реконструкция котельных с переводом их на газовое топливо (анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения по видам топлива, подтверждает абсолютное превосходство газового топлива над твердым);
- сокращение применения сниженного газа по мере перехода на использование природного газа.
Реализации Программы позволит существенно повысить качество жизни населения, улучшить экологию, решить не только социальные, но и экономические задачи.
С развитием газификации населенных пунктов возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.
Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизационной и культурной жизни общества. Газ используется на отопление в топочных котельных.
В Погарском городском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» в пгт Погар обслуживает газовые сети пгт Погар и Погарского района .
Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Анализ действующих тарифов на газ
Тариф, руб./тыс. М3 с НДС	2019 год	2020 год	2021 год
	5,83	6,11

3.5 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Санитарная очистка в муниципальных образованиях проводятся по утвержденному графику вывоза ТБО.
В качестве объекта размещения отходов используется полигон для захоронения твердых бытовых отходов.
Для выполнения данных работ организации имеют автотранспорт:
ООО «Чистый город» 3 ед.
Сбор и вывоз мусора в большинстве случаев осуществляется в мешках, контейнерах и бункерах.

Муниципальное образование	Сроки вывоза мусора
Погарское городское поселение	2 раза в месяц

Вывоз ТБО производится на полигон для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный по адресу: Трубчевский район и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории Погарского городского поселения. Полигон работает с 2005 года, рассчитан на 25 лет. Объем заполнения полигона на 01.01.2016 г. составляет 82,4 %.
Объем отходов, который Предприятие может принять для захоронения, определяется на основании лимитов, утвержденных Предприятию Управлением Росприроднадзора по Брянской области.
Формирование данных на полигоне производится на основании записей в журналах учета о количестве принятых машин и о количестве имеющихся контрольных талонов приема отходов.
Полигон расположен в границах Посудичского сельского поселения на расстоянии 1,25 км северо-западнее н.п. Посудичи и 250 м на юго-запад от автомобильной дороги Погар-Новые Ивайтенки, Погарского района Брянской области. Строительство ведется с 2012 года, освоено 6,6 млн. руб.
В настоящее время строительство не ведется из-за отсутствия финансовых средств. Решается вопрос о передаче незавершенного строительством объекта инвестору ООО «Чистый город».
Учитывая, что полигон захоронения ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки, необходимо последовательное проведение мероприятий: проведения своевременной рекультивации использованных участков и расширения существующих площадей, комплекса сортировки поступающих ТБО.
Утилизация медицинских отходов производится на основании договоров, сбор осуществляется на основании заявок.

Мероприятия по санитарной очистке территории
Мероприятия на первую очередь:
- ликвидация несанкционированных свалок мусора;
- разработка системы контроля и создание условий исключающих возможность появления несанкционированных свалок, внедрение своевременной планово-регулярной очистки территории;
- улучшение системы санитарной очистки территории поселений (оборудование контейнерных площадок, обновление парка и приобретение мусоровозов и т. д.);
- разработка схемы санитарной очистки территории Погарского городского поселения.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энрегоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО «Погарский район» разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в МО «Погарский район» Брянской области и целевые установки на период до 2020 года».
Основными целями Программы являются:
1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.
2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.
3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.
Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.
Установка приборов учета холодного водоснабжения (по абонентам)				Установка приборов учета тепловой энергии				Установка приборов учета электроэнергии				Установка приборов учета по газу
Потребность в установке	Фактически установлено на 01.01.2020	Необходимо установить	% установленных	Потребность в установке	Фактически установлено на 01.01.2020	Необходимо установить	% установленных	Потребность в установке	Фактически установлено на 01.01.2020	Необходимо установить	% установленных	Потребность в установке	Фактически установлено на 01.01.2020	Необходимо установить	% установленных
52	44	8	85	22	7	15	32	104	104	-	100	47	47	-	100

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:
- доступность для населения коммунальных услуг;
- качество коммунальных услуг;
- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения.
Надежность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров, представленных в таблице.

Таблица № 1
Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости города	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения	0	0	0	0
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения	0	0	0	0
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения	0	0	0	0
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения	0	0	0	0
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	0	0	0	0
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	2	2	2	2

Таблица № 2 (окончание)
Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения	0	0	0	0	0
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения	0	0	0	0	0
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	0	0	0	0	0
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	2	2	2	1	0

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Погарского городского поселения приведена в таблице № 6.1.
Реализация представленных проектов и мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:
- существенно снизить изношенность сетей;
- обеспечить присоединение новых потребителей;
- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;
- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;
- снизить затраты на ремонты.

Таблица №6.1
№	Наименование мероприятий	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
Водопроводно-канализационное хозяйство		Тыс. Руб.	11700	11700	11700	11700	11700	-
Погарское городское поселение
	Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Пролетарская, п.Погар,	Тыс. Руб.	500	500	500	500	500	-
	Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Октябрьская, п.Погар	Тыс. Руб.	500	500	500	500	500	-
	Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Первомайская,п.Погар	Тыс. Руб.	500	500	500	500	500	-
	Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Ленина, п.Погар	Тыс. Руб.	500	500	500	500	500	-
	Произвести замену глубинных насосов в п.Погар	Тыс. Руб.	150	150	150	150	150	-
	подключение многоквартирного жилого дома №36 по пл.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети	Тыс. Руб.	100	100	100	100	100	-
	подключение многоквартирных жилых домов №1 и № 3 по ул.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети	Тыс. Руб.	100	100	100	100	100	-
	подключение многоквартирных жилых домов №11а и № 11б по ул.Строительная,п.Погар к центральной канализационной сети	Тыс. Руб.	100	100	100	100	100	-
	подключение многоквартирного жилого дома №4 по пл.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети	Тыс. Руб.	100	100	100	100	100	-

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:
- поддержать системы теплоснабжения Погарского городского поселения на должном уровне;
- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;
- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;
- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.
Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированных перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 7.1.
Таблица № 7.1
№	Наименование мероприятий	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
Теплоснабжение		Тыс. Руб.	650	650	650	650	650
1	Перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы с энергоносителей — твердое топливо на природный газ	Тыс. Руб	350	350	350	350	350
2	Ремонт тепловых сетей и т/изоляции котельных	Тыс. Руб	300	300	300	300	300

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:
- поддержать системы электроснабжения Погарского городского поселения на должном уровне;
- обеспечить доступность подключения к сетям электроснабжения новых потребителей в условиях его роста;
- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить электроснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;
- уменьшить существующие нормативные потери в электрических сетях.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированных перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 8.1.
Таблица № 8.1
№	Наименование мероприятий	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
Объекты электроснабжения		Тыс. Руб.	1675	1675	1675	1675	1675
1	Бюджетное финансирование в т.ч.
2	Строительство электросетей в жилой застройки	Тыс. Руб	175	175	175	175	175
3	Реконструкция сетей уличного освещения поселений	Тыс. Руб	1500	1500	1500	1500	1500

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлены в таблице № 9.1.
Таблица № 9.1
№	Наименование мероприятия	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
Объекты газоснабжения		Тыс. Руб.	3150	3150	3150	3150	3150	-
1	Газификация объектов нового строительства в индивидуальной жилой застройки	Тыс. Руб	3000	3000	3000	3000	3000	-
2	Бюджетное финансирование	Тыс. Руб	150	150	150	150	150	-

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТБО
ПОГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой в таблице № 10.1.
Таблица № 10.1
№	Наименование мероприятий	Стоимость работ	Сроки выполнения
			2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030
ТБО		Тыс. Руб.	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
1	Установка контейнеров для сбора мусора	Тыс. Руб	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
2	Ограждение мест и ремонт установки контейнеров для сбора мусора	Тыс. Руб	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0